常财审〔2024〕委结字143号

关于泵站水坝改造（护城碈、驮古堤、黄土岗）等6个工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设服务中心委托湖南文翔工程管理有限公司出具的《关于泵站水坝改造（护城碈、驮古堤、黄土岗）等6个工程结算审核的报告》中结算审定金额1180585元予以确认（详见附表）。

附件：《关于泵站水坝改造（护城碈、驮古堤、黄土岗）等6个工程结算审核的报告》（湘文翔（结）咨字〔2024〕第066-068号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年12月31日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 泵站水坝改造（护城碈、驮古堤、黄土岗） 等6个工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1229703 | 1110882 | 118821 |  |
| 1 | 洞庭大道与桃花源路污水泵站管网连通工程 | 185736 | 153711 | 32025 |  |
| 2 | 聚宝机埠进水通道及常德大道铁路桥涵洞、过街圆管涵清淤工程 | 477247 | 467432 | 9815 |  |
| 3 | 泵站水坝改造（护城碈、驮古堤、黄土岗） | 566720 | 489739 | 76981 |  |
| 二 | 淤泥处置费 | 54070 | 54070 | 0 |  |
| 三 | 前期费 | 33989 | 11855 | 22134 |  |
| 1 | 洞庭大道与桃花源路污水泵站管网连通工程 | 8715 | 0 | 8715 | 无合同 |
| 2 | 聚宝机埠进水通道及常德大道铁路桥涵洞、过街圆管涵清淤工程 | 12829 | 11855 | 974 |  |
| 2.1 | 监理费 | 6720 | 6720 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2.2 | 造价咨询费 | 1814 | 1814 | 0 |  |
| 2.3 | 建设单位管理费 | 4295 | 3321 | 974 | 0.90% |
| 3 | 泵站水坝改造（护城碈、驮古堤、黄土岗） | 12445 | 0 | 12445 | 无合同 |
| 四 | 初审付费 | 0 | 3778 | -3778 |  |
|  | 合 计 | 1317762 | 1180585 | 137177 | 10.41% |

注：该三个项目前期费均一并发包给施工单位，不符合项目计价和财务规定，建设业主应提高管理水平，建立内部交叉检查机制，严禁再次出现费用混淆情况。