常财审〔2024〕委结字144号

关于太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）涉铁工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市交通建设投资集团有限公司委托湖南筑龙工程项目管理有限公司出具的《太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）涉铁工程结算审核的报告》中结算审定金额7324080元予以确认。

附件：湖南筑龙工程项目管理有限公司《太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）涉铁工程结算审核的报告》（湘筑龙（常）审字[2023]第351号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月31日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）涉铁 工程结算审核汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 7967714 | 6964532 | 1003182 | 12.59% |
| 1 | 太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）涉铁工程 | 7486198 | 6691318 | 794880 |  |
| 2 | 老石长铁路电力及通信电缆迁改 | 481516 | 273214 | 208302 |  |
| 二 | 前期费 | 406994 | 348076 | 58918 |  |
| 1 | 设计费 | 144946 | 144946 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 124561 | 114598 | 9963 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 38010 | 32410 | 5600 |  |
| 4 | 工程检验试验费 | 24615 | 1775 | 22840 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 74862 | 54347 | 20515 | 工程费的1% |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 11472 | -11472 |  |
|  | 合 计 | 8374708 | 7324080 | 1050628 | 12.55% |

说明：该项目原送审金额为10174708元，其中涉铁配合费1800000元，不属于评审范围，剔除后调整送审金额为8374708元。