常财审〔2024〕委结字98号

关于石长铁路即有线框架桥拆除及市政道路接顺项目弱电迁改工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资开发有限公司委托湖南天昊工程项目管理有限公司出具的《关于石长铁路即有线框架桥拆除及市政道路接顺项目弱电迁改工程结算审核的报告》中结算审定金额16033359元予以确认。

附件：《关于石长铁路即有线框架桥拆除及市政道路接顺项目弱电迁改工程结算审核的报告》（湘天昊（审）字〔2024〕第132号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年10月8日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 石长铁路即有线框架桥拆除及市政道路接顺 项目弱电迁改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 18498102 | 16012070 | 2486032 | 27.49% |
| 1 | 移动迁改工程 | 7518908 | 7010610 | 508298 |  |
| 2 | 电信迁改工程 | 3142551 | 2739676 | 402875 |  |
| 3 | 国防三级网迁改工程 | 892201 | 512514 | 379687 | 只计直接工程费和税金 |
| 4 | 铁塔 | 915069 | 609797 | 305272 | 按合同金额70%计 |
| 5 | 中信迁改工程 | 789366 | 735522 | 53844 |  |
| 6 | 联通迁改工程 | 3295073 | 2897354 | 397719 |  |
| 7 | 有线迁改工程 | 1944934 | 1729119 | 215815 |  |
| 8 | 扣税差 |  | -222522 | 222522 |  |
| 二 | 结算初审付费 |  | 21289 | -21289 |  |
|  | 合 计 | 18498102 | 16033359 | 2464743 | 13.32% |

说明：

1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

2.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。