常财审〔2024〕委结字99号

关于桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造项目结算进行了评审。

- 项目概况

- 桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施于2022年9月1日停止运行，2023年市城市管理事务中心启动渗滤液处理技术改造及运维招标工作，经过深入调研、改造方案比对、行业知名专家评审，确定了技术路线及供应商基本条件，明确改造后工艺为“A0+一级芬顿+A0+二级芬顿+BAF”，改造后设施处理能力为120M3/d，建设模式为供应商出资进行设施改造，改造费用分摊到3年的运行管理费用中。改造总额控制在223.61万元内。2023年4月24日，市城市管理事务中心发出采购文件，文件内明确“改造+运行管理”综合单价控制价不超过105元/m3（以出水进行计量）。2023年8月21日，市城市管理事务中心与中标供应商湖南科美洁环保科技有限公司签订采购合同，约定合同服务期限为2023年8月21日至2026年8月20日，服务费用包括改造总费用、改造总费用的内部收益、运行管理费三部分，最终结算单价不超过中标单价101.7元/T。

- 本次对改造费用（含改造工程费及前期费）进行评审。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2024137结算评审送审单；

2.常德市城市管理事务中心报送的竣工结算资料；

3.市城管执法局《关于启动桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造及运行管理招标工作的请示》及政府办批示；

4.《桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造及运行管理》采购合同及其他服务费用采购合同；

5.采购项目验收书；

6.常德市城市管理事务中心委托湖南世纪金源工程咨询有限公司进行的改造费结算审核成果（湘世纪金源咨字[2024]年第121号（复））。

三、评审范围

桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造工程及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审结论

- 该项目送审金额2456560元，审定金额2107386元，审减额349174元，审减率14.21%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月9日

抄送：常德市城市管理事务中心

附表

| 桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造及 运行管理结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2340263 | 2007354 | 332909 |  |
| 1 | 工程费 | 2340263 | 2007354 | 332909 |  |
| 二 | 前期费 | 110297 | 91469 | 18828 |  |
| 1 | 监理费 | 31511 | 31511 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 41891 | 41892 | 0 |  |
| 3 | 勘察费 | 11701 | 10037 | 1664 |  |
| 4 | 预算造价咨询费 | 8192 | 0 | 8192 |  |
| 5 | 竣工结算编制费 | 5300 | 0 | 5300 |  |
| 6 | 检测费 | 11701 | 8029 | 3672 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 6000 | 8563 | -2563 |  |
| 四 | 合 计 | 2456560 | 2107386 | 349174 | 14.21% |