常财审〔2024〕预字77号

关于2024年海绵设施提质改造项目预算

评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年海绵设施提质改造项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

项目对太阳大道（柳叶大道-紫缘路）、阳山大道(康桥尚都)段、龙港北路（吉生路-筑基路）的海绵沟及穿紫河紫缘桥北端桥下人行通道海绵设施进行改造。改造内容：三条道路进行海绵沟改造，穿紫河紫缘桥北端桥下人行通道拆除原有铺装、铺设PC仿石通体砖及塑胶地面、砌筑景观墙、坐凳、花池等。

项目属于2024年江北城区市政设施维修改造项目专项资金实施内容。资金管理科室安排资金159万元。由常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2024185号预算评审送审单及附件；

- 湖南泽晖项目管理咨询有限公司编制的预算书；

- 常德市建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年海绵设施提质改造项目工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 海绵沟改造子目高套，审减2.07万元；

- 穿紫河紫缘桥北端桥下人行通道铺装工程量多计，审减2.31万元；

- 前期费多计，审减0.26万元；

- 不可预见费多计，审减0.22万元。

六、评审结论

该项目送审金额1588668元，审定金额1539981元，审减金额48687元，审减率3.06%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月15日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年海绵设施提质改造项目预算评审 汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1425448 | 1381589 | 43859 |  |
| 1 | 道路等海绵设施设备提质改造项目 | 763865 | 743186 | 20679 |  |
| 2 | 穿紫河紫缘桥北端桥下人行通道海绵设施改造项目 | 661583 | 638403 | 23180 |  |
| 二 | 前期费 | 91948 | 89313 | 2635 |  |
| 1 | 工程设计费 | 28865 | 27977 | 888 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 6985 | 6770 | 215 |  |
| 3 | 监理费 | 23285 | 22568 | 716 |  |
| 4 | 工程检测费 | 5702 | 5526 | 175 |  |
| 5 | 采购代理费(含专家评审费) | 14283 | 14037 | 246 | 常财办发〔2024〕7号 |
| 6 | 建设单位管理费 | 12829 | 12434 | 395 | 工程费的0.9% |
| 三 | 不可预见费 | 71272 | 69079 | 2193 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 1588668 | 1539981 | 48687 | 审减率3.06% |