常财审〔2024〕预字83号

关于常德市农业生物孵化中心征地拆迁安置补偿费二次预算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市农业生物孵化中心征地拆迁安置补偿费二次预算进行了评审。

一、 项目概况

该项目为常德市农业生物孵化中心征地拆迁安置补偿费二次预算，根据常德市武陵区自然资源局关于“常德市农业生物孵化中心（终审）”安置资格的确认进行评审，符合安置资格共40户,其中300㎡4户、240㎡30户、180㎡1户、60㎡5户。项目于2016年3月8日出具一次预算报告（常财审〔2016〕预字104号）。

二、 评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023252号预算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程项目预算方案、安置资格确认名单（终审）、调查表及公示明细表、国有土地证核实资料；

3. 湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单〔2015〕政国土字第1334号；

4. 常德市人民政府征收公告（常政征土告字〔2015〕88号）；

5. 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

6. 常德市人民政府《关于常德市征地补偿标准调整工作有关事项的通知》（常政发〔2013〕6号）；

7. 常德市武陵区自然资源局关于“常德市农业生物孵化中心（终审）”安置资格的确认；

8. 常德市财政局投资评审中心预算评审的报告(常财审〔2016〕预字104号)；

9. 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

包括该项目的安置资格费用、团购房补贴、交房腾地奖、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位核对并签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 室外设施打包按政策多计，审减1万元；

- 经营补偿增加无相关依据，审减14.49万元；

- 搬家、过渡费多计，审减21.19万元；

- 超面积补偿费多计，审减5.55万元；

- 5. 团购房补贴多计两户，审减6.73万元；

- 6. 乡村支持配合奖、工作经费、不可预计费相应扣减，审减5.15万元。

六、 评审结论

该项目送审金额13707780元，审定金额13166648元，审减金额541132元，审减率3.95%（详见附表一）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月17日

抄送：常德市天卓环境科技有限公司

附表一：

| 常德市农业生物孵化中心征地拆迁安置补偿费二次预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 建（构）筑物拆迁补偿费 | 1303022 | 880744 | 422278 |  |
| 1 | 室外设施打包 | 30000 | 20000 | 10000 |  |
| 2 | 交房腾地奖 | 400000 | 400000 | 0 |  |
| 3 | 经营补偿 | 144933 | 0 | 144933 |  |
| 4 | 搬家费、过渡费 | 274575 | 62700 | 211875 |  |
| 5 | 超面积补偿 | 453514 | 398044 | 55470 |  |
| 二 | 安置费用、团购房奖 | 11500808 | 11433492 | 67316 |  |
| 1 | 安置费用 | 11015424 | 11015424 | 0 |  |
| 2 | 团购房补贴 | 485384 | 418068 | 67316 |  |
| 三 | 乡、村拆迁支持配合奖 | 128038 | 118962 | 9076 | 1% |
| 四 | 工作经费 | 387956 | 372996 | 14960 | 3.0% |
| 五 | 不可预计费 | 387956 | 360454 | 27502 | 3.0% |
|  | 合 计 | 13707780 | 13166648 | 541132 | 3.95% |

附表二：

| 常德市农业生物孵化中心及农业科研中心项目 征地拆迁补偿费一次预算评审总额划分明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 一次预算审定总金额 | 孵化中心 | 科研中心 | 备注 |
|  |  | 审定金额 | 审定金额 | 审定金额 |  |
| 一 | 征地拆迁补偿费 | 40689924 | 22108186 | 18581738 |  |
| （一） | 征地补偿费 | 9227400 | 5660875 | 3566525 |  |
| 1 | 地类补偿费 | 7632256 | 4646582 | 2985675 |  |
| 2 | 青苗费 | 58217 | 32864 | 25353 |  |
| 3 | 附属设施补偿费 | 223422 | 146897 | 76525 |  |
| 4 | 集体经济组织设施 | 189230 | 115205 | 74025 |  |
| 5 | 其他设施补偿费 | 165900 | 88620 | 77280 |  |
| 6 | 花卉苗木搬迁补偿 | 641678 | 446091 | 195587 |  |
| 7 | 水产养殖场所设施设备包干补偿 | 51776 | 23331 | 28445 |  |
| 7 | 迁坟补偿费 | 227075 | 138245 | 88830 |  |
| 8 | 征地误工费 | 37846 | 23041 | 14805 |  |
| （二） | 建（构）筑物拆迁补偿费 | 31462524 | 16447311 | 15015213 |  |
| 1 | 房屋结构补偿费 | 15265307 | 8259170 | 7006137 |  |
| 2 | 室内设施包干补偿费 | 10651474 | 5551148 | 5100327 |  |
| 3 | 室外设施包干补偿费 | 1750000 | 810000 | 940000 |  |
| 4 | 固定围墙或自然院落外设施 | 190417 | 103610 | 86807 |  |
| 5 | 房屋超深基础补偿费 | 388592 | 206593 | 181999 |  |
| 6 | 其他设施补偿费 | 260128 | 213624 | 46504 |  |
| 7 | 层高补偿费 | 589944 | 296362 | 293582 |  |
| 8 | 经营、出租补偿费及双停补助费 | 53804 | 53804 | 0 |  |
| 9 | 搬家费、过渡费 | 302851 | 136400 | 166451 |  |
| 10 | 交房腾地奖 | 1780000 | 810000 | 970000 |  |
| 11 | 非住宅设施 | 216087 | 0 | 216087 |  |
| 12 | 房屋拆迁误工费 | 13920 | 6600 | 7320 |  |
| 二 | 安置费预留资金 | 38016000 | 15624576 | 22391424 |  |
| 三 | 乡、村支持配合奖 | 694785 | 320719 | 374066 |  |
| 四 | 水费排渍费 | 137507 | 83715 | 53792 |  |
| 五 | 工作经费 | 2386146 | 1144116 | 1242031 |  |
| 六 | 不可预计费 | 2386146 | 1144116 | 1242031 |  |
|  | 合 计 | 84310509 | 40425428 | 43885081 | 3.52% |