常财审〔2025〕结字16号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目岩坪路前期费

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目岩坪路前期费结算进行了评审。

一、项目概况

岩坪路（常丹路-欣荣路）新建工程位于常德市武陵区，道路基本呈东西走向，西起常丹路，东至欣荣路，全长299.48米，道路红线宽度30米，其中机动车道宽20米，两侧各5米宽人行道，设计车速40Km/h。主要工程内容包括：土石方、道路、城市家具、绿化、给排水、路灯、强弱电管线、交通安全设施等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕258号文批复立项，估算总投资金额2624.42万元（其中工程费用1321.72万元，工程建设其他费用1132.98万元，预备费71.72万元，建设期利息98万元）。常德市建筑设计院有限责任公司设计,常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司以PPP形式建设，实施机构为常德市住房与城乡建设局。

项目于2020年10月开工，2023年9月竣工。主体工程费结算评审金额11873634元（常财审〔2024〕结字11号）。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024264号结算评审送审单及附件；

- 2.常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

岩坪路新建工程的前期费用。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 3.将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.常财办发〔2017〕68号文包干费用的计取基数应按预算审定工程费，审减3.16万元；

- 2.建设单位管理费多计，审减1.16万元。

六、评审结论

该项目送审金额752476元，审定金额709219元，审减金额43257元，审减率5.75%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月23日

抄送：常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目岩坪路前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |  |
| 一 | 服务性前期费 | 657729 | 626104 |  | 31625 |  |  |  |
| 1 | 可研 | 10558 | 9954 |  | 603 |  | 常财办发 〔2017〕68号 |  |
| 2 | 水保 | 16242 | 15314 |  | 928 |  |  |  |
| 3 | 设计 | 226296 | 214983 |  | 11313 |  |  |  |
| 4 | 勘察 | 67677 | 63809 |  | 3868 |  |  |  |
| 5 | 监理 | 190995 | 181806 |  | 9189 |  |  |  |
| 6 | 造价咨询 | 49424 | 47800 |  | 1624 |  |  |  |
| 7 | 第三方检测 | 59141 | 56047 |  | 3094 |  |  |  |
| 7.1 | 常规检测 | 54141 | 51047 |  | 3094 |  |  |  |
| 7.2 | 消防检测 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 特殊检测 |  |
| 8 | 工程测绘 | 17596 | 16590 |  | 1006 |  |  |  |
| 9 | 国土测绘 | 19800 | 19800 |  | 0 |  | 合同金额 |  |
| 二 | 建设单位管理费 | 94747 | 83115 |  | 11632 |  | 建安工程费 的1%*70% |  |
|  | 合 计 | 752476 | 709219 |  | 43257 |  | 审减率 5.75% |  |