常财审〔2025〕结字22号

关于2022年创文整改项目（第一批）

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2022年创文整改项目（第一批）结算进行了评审。

- 一、项目概况

- 2022年创文整改项目（第一批）主要工作内容为：绿岛小区临穿紫河绿化带提质改造、建设东路社区对面花坛改造、丁玲公园塑木平台及栈道更换为花岗岩板、园博走廊展园提质改造、人民路红旗路等零星绿地改造等。

资金来源为2022年园林绿化提质改造专项计划资金，批复金额135万元，由常德市园林绿化服务中心担任建设业主，常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计，湖南福达万鑫项目管理有限公司实施监理，分别由常德市鼎城区鼎德园林建设有限公司、常德市中湘园艺有限公司、湖南天慧园林建设有限公司、湖南盛瑞泰建设有限公司施工。

项目预算评审金额1332534元（常财审〔2023〕预字42号，工程费1239802元，不可预见费49046元，前期费43684元），2023年6月进行政府采购，绿岛小区临穿紫河绿化带提质改造采购金额299204元；丁玲公园塑木平台及栈道改造工程采购金额267298元；园博走廊展园提质改造工程采购金额258870元；人民路红旗路等零星绿地工程采购金额414430元。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024098号结算评审送审单；

2. 常德市园林绿化服务中心报送的结算书及其它资料；

3. 业主委托湖南郎峰建设项目管理有限公司结算审核资料；

4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2022年创文整改项目（第一批）的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 绿岛改造部分工程量多计，审减2.23万元；

2. 丁玲公园防腐木铺装更换工程垃圾外运及铺设新型仿木纹板工程量多计，审减1.16万元；

3. 人民路红旗路等零星绿地改造工程量多计，审减3.54万元；

4. 园博走廊展园改造工程量多计,审减1.65万元；

5. 结算初审费多计，审减0.05万元。

六、评审结论

该项目送审金额1320423元，审定金额1234071元，审减金额86352元，审减率6.54%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年2月21日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表一

| 2022年创文整改项目（第一批） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 绿岛小区临穿紫河绿化带 | 324069 | 301755 | 22314 | 见附表1.1 |
| 二 | 丁玲公园防腐木铺装更换工程 | 281510 | 269914 | 11596 | 见附表1.2 |
| 三 | 人民路红旗路等零星绿地 | 437821 | 402410 | 35411 | 见附表1.3 |
| 四 | 园博走廊展园 | 273010 | 256513 | 16497 |  |
| 五 | 结算初审费 | 4013 | 3479 | 534 |  |
|  | 合 计 | 1320423 | 1234071 | 86352 | 6.54% |

附表1.1

| 绿岛小区临穿紫河绿化带改造项目 结算评审明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 308613 | 286811 | 21802 |  |
| 1 | 园建工程 | 160297 | 151888 | 8409 |  |
| 2 | 绿化工程 | 148316 | 134923 | 13393 |  |
| 二 | 前期费 | 15456 | 14944 | 512 |  |
| 1 | 设计费 | 6732 | 6732 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 1466 | 1466 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 4481 | 4164 | 317 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 2777 | 2581 | 196 | 工程费的0.9% |
|  | 合 计 | 324069 | 301755 | 22314 | 审减率6.89% |

附表1.2

| 丁玲公园防腐木铺装更换工程结算 评审明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 267298 | 255969 | 11329 |  |
| 二 | 前期费 | 14212 | 13946 | 267 |  |
| 1 | 设计费 | 6616 | 6616 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 1310 | 1310 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 3881 | 3717 | 164 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 2406 | 2304 | 102 | 工程费的0.9% |
|  | 合 计 | 281510 | 269914 | 11596 | 审减率4.12% |

附表1.3

| 人民路红旗路等零星绿地改造工程 结算评审明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 423374 | 388777 | 34597 |  |
| 1 | 人民路红旗路绿化改造 | 116076 | 90613 | 25463 |  |
| 2 | 市委档案馆绿化改造 | 30614 | 29790 | 824 |  |
| 3 | 花园村美丽屋场建设工程 | 217372 | 214900 | 2472 |  |
| 4 | 碑吉边路绿化带改建 | 59312 | 53474 | 5838 |  |
| 二 | 前期费 | 14447 | 13633 | 814 |  |
| 1 | 设计费 | 2459 | 2459 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 2031 | 2031 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 6147 | 5645 | 502 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 3810 | 3499 | 311 | 工程费的0.9% |
|  | 合 计 | 437821 | 402410 | 35411 | 审减率8.09% |