常财审〔2025〕结字26号

关于邵家垱片区截污工程前期费结算

评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的邵家垱片区截污工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

根据住建部、湖南省住建厅对排水管网提质增效改造要求，我市将邵家垱片区截污工程列入2020年常德市本级城建项目计划安排，由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕287号立项，立项批复总投资3000万元，其中工程费用2344.78万元、其他费用512.37万元、预备费142.85万元。截污治理范围包括邵家垱片区林荫路（三星路-常德大道）、三星路（龙港路-常德大道）、常德大道（新河渠-皂果路）、龙港路（常德大道-紫菱路）等4条主次干道及周边区域内小区，建设内容主要包括小区排水系统改造、片区内管网清淤、疏通、检测、修复、错接漏接整改及雨污分流。

该项目由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主，湖南城市学院规划建筑设计研究院完成初步设计，经政府部门批准，采用EPC模式建设。项目2020年11月至2021年年底基本完成非开挖修复部分，2021年9月实施开挖部分，2023年1月项目项目联合验收合格。

2023年11月建设业主报送结算评审金额18830737元，由EPC总承包费17872411元、前期费958326元组成，其中EPC总承包内容中工程费已评审完成（见常财审〔2024〕结字32号，审定金额15362098元），本次评审EPC总承包费中前期费及建设业主发生的前期费。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2023340号结算评审送审单及附件；

- 2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

邵家垱片区截污工程的前期费用。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.施工方自行实施的水质检测、CCTV检测、非开挖材料检测费不计，审减2.24万元；

- 2.EPC总承包费中的施工图设计费多计，审减16.92万元；

- 3.地勘费、检测费工程量多计，审减17.38万元；

- 4.监理费、设计费计费基数多计，审减15.63万元；

- 5.跟踪计量费计费标准多计，审减9.39万元；

- 6.可研编制费及建设单位管理费多计，审减2.78万元。

六、评审结论

该项目送审金额1561570元，审定金额919003元，审减金额642567元，审减率41.14%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月5日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 邵家垱片区截污工程前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备注 |
| （一） | EPC总承包方发生前期费 | 603244 | 263241 |  | 340003 |  |
| 1 | 水质检测费 | 5520 | 0 |  | 5520 |  |
| 2 | CCTV检测 | 11030 | 0 |  | 11030 |  |
| 3 | 设计费 | 347507 | 178271 |  | 169236 | 施工图设计 |
| 4 | 勘察费 | 233627 | 84970 |  | 148657 |  |
| 5 | 非开挖材料检测费 | 5560 | 0 |  | 5560 |  |
| （二） | 建设业主发生前期费用 | 958326 | 655762 |  | 302564 |  |
| 1 | 监理费 | 310000 | 212696 |  | 97304 |  |
| 2 | 设计费 | 206400 | 147327 |  | 59073 | 初步设计 |
| 3 | 试验检测费 | 16074 | 11111 |  | 4963 |  |
| 4 | 工程检测费 | 32000 | 12500 |  | 19500 |  |
| 5 | 跟踪计量 | 209600 | 115738 |  | 93862 |  |
| 6 | 可研编制费 | 23400 | 18132 |  | 5268 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 160852 | 138259 |  | 22593 | 建安工程费 的0.9% |
|  | 合 计 | 1561570 | 919003 |  | 642567 | 审减率41.14% |