常财审〔2025〕结字30号

关于高坪头安置小区三期前期费用

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高坪头安置小区三期前期费用结算进行了评审。

- 一、项目概况

高坪头安置小区三期位于洞庭大道以南，碑吉边路以西，常德市武陵区永安街道高坪头社区，共3栋高层建筑，总建筑面积34174m2,其中地下室8398m2，建筑物25776m2,由湖南惠宇房地产开发有限公司代建。

该项目由常武发改投字〔2017〕43号文批复立项，批复金额9715万元。建安工程费已完成结算评审，审定总额为8198.57万元，2017年8月开工，2020年12月竣工。

本次评审该项目服务性前期费，市、区安置办工作经费，代建费等费用，不含行政性费用。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024254号结算评审送审单；

2.常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室报送的结算资料；

3.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《关于武陵区代建部分公寓楼安置小区前期费实行打捆包干结算评审相关问题的会商备忘》（常安办〔2023〕1号）；

4.常德市财政局投资评审中心文件《关于高坪头安置小区三期地下室工程结算评审的报告》（常财审〔2022〕结字25号）；

5.常德市财政局投资评审中心文件《关于高坪头安置小区电梯采购安装工程结算评审的报告》（常财审〔2022〕结字59号）；

6.常德市财政局投资评审中心文件《关于高坪头安置小区三期主体工程结算评审的报告》（常财审〔2022〕结字318号）；

7.常德市财政局投资评审中心文件《关于高坪头安置小区三期附属工程结算评审的报告》（常财审〔2024〕结字27号）；

三、评审范围

高坪头安置小区三期前期服务性费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1. 因工程费预结算评审审减率超15%，按工程费1%的部分同比例扣减代建费，审减9万元；

2. 场区内临时道路不重复计算，审减7.74万元。

六、评审结论

该项目送审金额7546227元，审定金额7378846元，审减金额167381元，审减率2.22%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月7日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 高坪头安置小区三期前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 服务性收费 | 2549756 | 2549756 | 0 |  |
| 二 | 市安置办工作经费 | 245957 | 245957 | 0 |  |
| 三 | 区安置办工作经费 | 573900 | 573900 | 0 |  |
| 四 | 代建费 | 4099287 | 4009233 | 90054 |  |
| 五 | 场区内临时道路包干费 | 77327 | 0 | 77327 | 小区沥青道路按实计算后，不再重复计算 |
|  | 合 计 | 7546227 | 7378846 | 167381 |  |