常财审〔2025〕结字34号

关于常德大道至二广高速芦荻山互通连接线

工程前期费用结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德大道至二广高速芦荻山互通连接线工程前期费用结算进行了评审。

一、项目概况

常德大道至二广高速芦荻山互通连接线由常发改投〔2013〕388号批复立项，项目估算总投资为180258万元。该项目起于常德大道止于二广高速公路芦荻山互通，全长5.85公里。道路采用主路（双向六车道）加辅道（两侧各三车道）的标准建设，路幅宽度控制在110米以内，全线设置8处立交，主路设计时速80km/h,辅路设计时速40km/h。主道于2013年5月开工建设，主、辅道分批次建设，2016年2月8日全线竣工通车。

该项目建安工程费结算审定金额57912.51万元（分别见常财审〔2016〕结9号、常财审〔2018〕结字89号-1、常财审〔2018〕结字90号、常财审〔2018〕结字102号-1、常财审〔2020〕结字562号、常财审〔2020〕结字566号）。本次评审该项目前期费，主要包括可行性研究报告编制，测绘费用，工程勘察费，规划设计费，施工图设计费，工程监理费，工程造价咨询费，施工图审查费，环评、水保、地质评估费，劳保基金，检测费，调规费，震损鉴定及补偿费用，建设单位管理费等。前期费预算审定金额6537.39万元（分别见常财审〔2013〕预337号、常财审〔2013〕预491号、常财审〔2014〕预617号、常财审〔2015〕预596号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目202123号结算评审送审单；

2.常德市交通建设投资集团有限公司报送的合同、成果等资料；

3.本工程实施期间相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等。

4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德大道至二广高速芦荻山互通连接线工程前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将初审资料及初审结果复审后与常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 可行性研究报告编制费多计，审减8.4万元；

- 2. 测绘费多计，审减18.71万元；

- 3. 设计费多计，审减551.82万元；

- 4. 监理费少计，审增57.85万元；

- 5. 造价咨询费多计，审减57.56万元；

- 6. 环评、水保、地质评估费多计，审减25.5万元；

- 7. 劳保基金多计，审减13.92万元；

- 8. 检测、监控费多计，审减65.78万元；

- 9. 鉴定、震损等其他费多计，审减5.18万元；

- 10. 建设单位管理费多计，审减30.42万元。

六、评审结论

该项目送审金额69526002元，审定金额62331468元，审减金额7194534元，审减率10.35%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月14日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 常德大道至二广高速芦荻山互通连接线工程 前期费用评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 一般服务性前期费 | 44217145 | 37080971 | 7136174 |  |
| 1 | 可行性研究编制费 | 598000 | 514000 | 84000 |  |
| 2 | 测绘费 | 1707799 | 1520683 | 187116 |  |
| 3 | 工程勘探费 | 3501500 | 3501500 | 0 | 预算金额 |
| 4 | 规划设计、施工图设计费 | 10727000 | 5215312 | 5511688 |  |
| 5 | 工程监理费 | 5553000 | 6131456 | -578456 | 结算金额为计算基数 |
| 6 | 工程造价咨询费 | 1536941 | 961304 | 575637 |  |
| 7 | 施工图纸审查费 | 1097700 | 1097700 | 0 | 预算金额 |
| 8 | 环评、水保、地质评估费 | 846000 | 590984 | 255016 |  |
| 9 | 劳保基金 | 8783437 | 8644258 | 139179 | 政策调整期，业主直接支付给施工 |
| 10 | 检测、监控费 | 4074518 | 3416744 | 657774 |  |
| 11 | 建设单位管理费 | 5791251 | 5487030 | 304221 |  |
| 二 | 补偿、重复设计、另行征地 | 24331710 | 24293051 | 38659 |  |
| 1 | 设计变更造成损失补偿款 | 2000000 | 2000000 | 0 | 按政府会议纪要 |
| 2 | 1标设计（110米方案） | 7993051 | 7993051 | 0 | 预算金额 |
| 3 | 2标设计（110米方案） | 7336558 | 7330000 | 6558 |  |
| 4 | 勘察费（道路110米宽） | 6800000 | 6800000 | 0 |  |
| 5 | 调规 | 50000 | 50000 | 0 |  |
| 6 | 东溪路调规 | 60000 | 60000 | 0 |  |
| 7 | 迎宾路调规 | 60000 | 60000 | 0 |  |
| 8 | 补征土地确权 | 32101 | 0 | 32101 |  |
| 三 | 会议纪要明确列入 | 977147 | 957446 | 19701 |  |
| 1 | 航道维护费 | 80000 | 80000 | 0 |  |
| 2 | 协调办办公房租 | 160000 | 160000 | 0 |  |
| 3 | 震损司法鉴定费 | 188200 | 187200 | 1000 |  |
| 4 | 房屋震损赔偿 | 544847 | 526146 | 18701 |  |
| 5 | 房屋维修费 | 4100 | 4100 | 0 |  |
| 合 计 |  | 69526002 | 62331468 | 7194534 | 10.35% |