常财审〔2025〕结字36号

关于东风三组二期安置小区前期费用

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东风三组二期安置小区前期费用结算进行了评审。

- 一、项目概况

东风三组二期安置小区位于常德市武陵区南坪街道皂果路以东吉生路以北，该项目在建期间受长益常高铁线路变更影响，规划局对小区建设规划做出重大调整，取消了小区临高铁线较近的3栋高层住宅（1-3#楼），其中1、2#楼改为二层办公用房，建设规模大幅压减，工程费总投资相应减少，但项目前期工作中的设计、地勘、审图和造价咨询均已完成，并且变更后又进行了新方案的二次设计、审图和造价咨询工作，故前期费分为两部分，一部分是按市安置办2023年1号文件计算的包干费用，另一部分是已有成果文件但未实施所产生的前期费用。现已建设完成5栋建筑，总建筑面积41347m2，其中地下室15755m2，主体建筑物25592m2,由常德市一建房地产开发有限公司代建。

该项目由常武发改投字〔2016〕26号文批复立项，批复金额16550万元。建安工程费已完成结算评审，审定总额为11332.48万元，2018年5月开工，2020年7月竣工。

本次评审该项目部分工程配套费、服务性前期费，市、区安置办工作经费，代建费等费用，不含行政性费用。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024255号结算评审送审单；

2.常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室报送的结算资料；

3.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《关于武陵区代建部分公寓楼安置小区前期费实行打捆包干结算评审相关问题的会商备忘》（常安办〔2023〕1号）；

4.常德市财政局投资评审中心文件《关于东风三组公寓式安置小区（二期）地下室工程结算评审的报告》（常财审〔2023〕结字136号）；

5.常德市财政局投资评审中心文件《关于东风三组二期安置小区电梯采购安装工程结算评审的报告》（常财审〔2022〕结字76号）；

6.常德市财政局投资评审中心文件《关于东风三组二期主体工程结算评审的报告》（常财审〔2022〕结字317号）；

7.常德市财政局投资评审中心文件《关于东风三组二期安置小区配套工程结算评审的报告》（常财审〔2024〕结字18号）；

三、评审范围

东风三组二期安置小区前期服务性费用及部分工程配套费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1. 供电工程费和有线电视开户费因面积有误，审减4.71万元；

2. 供水设备报送价格偏高，审减19.62万元；

3. 前期费包干部分因计算基数有误，审减0.48万元；

4. 未实施部分工程设计费扣减后续服务费，审减12.17万元；

5. 未实施部分审图费按原施工图文件审查备案表中面积计算，审减1.71万无；

6. 未实施部分地勘费按成果文件计算，审减0.62万元；

7. 安置办工作经费因计算基数有误，审减0.05万元；

8. 代建费因预结算评审审减率超15%，按工程费1%的部分同比例扣减代建费，审减11.84万元；

六、评审结论

该项目送审金额14411675元，审定金额13898519元，审减金额513156元，审减率3.56%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月20日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 东风三组二期安置小区前期费结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 配套工程 | 3348144 | 3104805 | 243339 |  |
| 1 | 供电工程 | 2721680 | 2677554 | 44126 |  |
| (1) | 地上部分 | 2087280 | 2047351 | 39939 |  |
| （2) | 地下部分 | 634400 | 630203 | 4197 |  |
| 2 | 供水设备 | 341218 | 145000 | 196218 |  |
| 3 | 燃气入户费 | 128700 | 128700 | 0 |  |
| 4 | 有线电视开户费 | 156546 | 153551 | 2995 |  |
| 二 | 前期费包干部分 | 3529226 | 3524401 | 4825 |  |
| 三 | 未实施部分前期费 | 725507 | 580479 | 145028 |  |
| 1 | 设计费 | 556187 | 434446 | 121741 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 98361 | 98361 | 0 |  |
| 3 | 审图费 | 41199 | 24136 | 17063 |  |
| 4 | 地勘费 | 29760 | 23536 | 6224 |  |
| 四 | 市安置办工作经费 | 340440 | 339974 | 466 |  |
| 五 | 区安置办工作经费 | 794360 | 793273 | 1087 |  |
| 六 | 代建费 | 5673998 | 5555587 | 118411 |  |
|  | 合 计 | 14411675 | 13898519 | 513156 | 3.56% |