常财审〔2025〕结字39号

关于常德职业技术学院中药炮制实训室安全

整改项目结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院中药炮制实训室安全整改项目结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目由常德职业技术学院担任建设业主，广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司设计，湖南泽皓项目咨询有限公司监理，湖南岳麓山建设集团有限公司施工。主要施工内容为对中药炮制实训室的地面、内外墙面、天棚、屋面瓦、门窗以及室内强弱电等进行改造，新增砖明沟和树脂线性排水沟、坡道散水、玻璃钢化粪池、卫生间成品隔断、室外驾校混凝土地坪等。项目开工日期为2024年8月，竣工日期为2024年10月。

- 预算评审金额731702元（常财审〔2024〕预字45号，其中工程费656173元、前期费42720元、不可预见费32809元），采购合同金额635800元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024262号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南永星项目咨询管理有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院中药炮制实训室安全整改项目的工程费用及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.地面硬化工程量多计，审减1.1万元；

- 2.挖一般土方、石渣外运工程量多计，审减0.38万元；

- 3.屋面工程量多计，审减0.13万元；

- 4.抹灰面与墙面砖工程量重复计取，审减0.3万元；

- 5.走廊水泥砂浆地面、吊顶工程量多计，审减0.42万元；

- 6.外墙漆工程量多计，审减0.18万元；

- 7.风管、配管及配线工程量多计，审减1.5万元；

- 8.污水管工程量多计，审减0.5万元；

- 9.硅钙板天棚吊顶主材价格高计，审减0.2万元；

- 10.施工围挡根据签证按实计取，审减0.42万元；

- 11.其他零星项目及取费审减0.94万元；

- 12.安全责任险、环境保护税审减0.28万元；

- 13.前期费用审增0.1万元；

- 14.结算初审付费审增0.25万元。

六、评审结论

该项目送审金额696966元，第三方咨询机构审核金额653495元，评审金额639624元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月24日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院中药炮制实训室安全 整改项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费用 |  | 664355 |  | 603612 |  | 60743 |  |  |
| 1 | 建筑工程 |  | 297849 |  | 287042 |  | 10807 |  | 合同内优惠至中标金额0.11% |
| 2 | 装饰工程 |  | 211105 |  | 173696 |  | 37409 |  |  |
| 3 | 安装工程 |  | 126898 |  | 98070 |  | 28828 |  |  |
| 4 | 签证单 |  | 28503 |  | 47596 |  | -19093 |  | 下浮3% |
| 5 | 扣安全责任险、环境保护税 |  | 0 |  | -2792 |  | 2792 |  |  |
| 二 | 前期费用 |  | 32611 |  | 33534 |  | -923 |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 17717 |  | 17717 |  | 0 |  | 常财办发（2017）68号文 |
| 2 | 造价咨询费 |  | 2836 |  | 2836 |  | 0 |  |  |
| 3 | 监理费 |  | 12058 |  | 12981 |  | -923 |  |  |
| 三 | 结算初审付费 |  | 0 |  | 2478 |  | -2478 |  |  |
|  | 合 计（一+二+三） |  | 696966 |  | 639624 |  | 57342 |  | 8.23% |