常财审〔2025〕结字43号

关于太阳大道西延（朗州北路-皂果路）杆转  工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的太阳大道西延（朗州北路-皂果路）杆转工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

太阳大道西段（皂果北路-朗州路）工程由常发改投〔2013〕342号文立项批复，项目估算总投资21382.61万元，其中工程费用12876.76万元，征地拆迁费6368.1万元，其他费用1119.53万元，预备费1018.22万元。太阳大道西延（朗州北路-皂果路）杆转工程属于该项目配套建设内容，由移动、铁通、联通及有线工程组成，主要工作内容为：敷设光缆、制作光缆接续盒、光缆测试等。

迁改工程施工单位分别为：湖南兴业建设有限公司常德分公司、湖南龙易通信工程有限公司、中移铁通有限公司常德分公司。迁改工程建设时间2017年12月-2018年9月，项目未进行预算评审。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022543号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南筑龙工程项目管理有限公司常德分公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

6. 湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

太阳大道西延（朗州北路-皂果路）杆转工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）、有线电视

1.拆除工程量不计，审减1.63万元；

2.光缆、光缆测试工程量多计、主材价格偏高，审减21.39万元；

3.人工开挖路面、敷设塑料管道及混凝土包封等工程量多计，审减1.55万元；

- 4.按规定下浮，审减1.95万元。

（二）、联通通信

1.光缆工程量多计、主材价格偏高，审减26.1万元；

2.按规定下浮，审减2.2万元。

（三）、铁通通信

1.拆除工程量不计，审减0.26万元；

2.光缆工程量多计、主材价格偏高，审减4.64万元；

3.按规定下浮，审减0.9万元。

（四）、移动通信

1.中继光(电)路割接光端对测工程量多计，审减1.7万元；

2.光缆工程量多计、主材价格偏高，审减21.8万元；

3.引上光缆、破除及恢复混凝土等工程量多计，审减4.36万元；

4.按规定下浮，审减4.15万元。

（五）、其他

1.销项税多计，审减4.01万元；

2.超审减付费部分，审减0.61万元；

3.结算评审费漏计，审增1.28万元。

六、评审结论

该项目送审金额4138485元，第三方咨询机构审核金额3341056元，评审金额3177464元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月26日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 太阳大道西延（朗州北路-皂果路）杆转工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 |  | 工程费 | 4138485 | 3210864 | 927621 |  |
| 1 |  | 有线电视 | 897494 | 631059 | 266435 |  |
| 2 |  | 联通通信 | 1228936 | 945930 | 283006 |  |
| 3 |  | 铁通通信 | 351402 | 293327 | 58075 |  |
| 4 |  | 移动通信 | 1660653 | 1340548 | 320105 |  |
| 二 |  | 扣税差 | 0 | -40104 | 40104 |  |
| 三 |  | 超审减付费 | 0 | -6050 | 6050 |  |
| 四 |  | 结算初审付费 | 0 | 12754 | -12754 |  |
|  |  | 合 计（一+二+三+四） | 4138485 | 3177464 | 961021 | 23.22% |