常财审〔2025〕结字44号

关于万寿路西延（金牛路-朗州路）杆转工程  结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的万寿路西延（金牛路-朗州路）杆转工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

万寿路（沾天湖北环路-环湖路）工程由常发改投〔2009〕488号文立项批复，工程总投资15970万元，其中工程费用8250万元，征地拆迁费用5860万元，其他费用1860万元。万寿路西延（金牛路-朗州路）杆转工程属于该项目配套建设内容，由移动、有线及电信工程组成，主要工作内容为：敷设光缆、制作光缆接续盒、光缆测试等。

迁改工程施工单位分别为：湖南有线常德网络有限公司、湖南润建安通信有限公司、湖南电信股份有限公司常德分公司。迁改工程建设时间2016年3月-2016年9月，未进行预算评审。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022534号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南麒晟工程管理咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

6. 湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

万寿路西延（金牛路-朗州路）杆转工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）电信通信

1. 光缆工程量多计、材料价格偏高，审减16.86万元；

2. 按规定下浮，审减1.32万元。

（二）移动通信

1. 光缆、光缆接续盒及光缆测试工程量多计、材料价格偏高，审减24.08万元；

- 2. 光缆成端接头工程量多计，审减1.64万元；

- 3. 落地式交接箱工程量多计，审减0.87万元；

4. 社会保险费扣除，审减3.9万元；

5. 按规定下浮，审减3.39万元。

（三）有线电视

1. 光缆、光缆接续盒及光缆测试工程量多计、材料价格偏高，审减22.32万元；

2. 按规定下浮，审减0.83万元。

（四）其他

1. 销项税多计，审减2.35万元；

2. 超审减付费部分，审减0.88万元；

3. 结算初审付费漏计，审增0.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额2533882元，第三方咨询机构审核金额2054572元，评审金额1755346元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月26日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 万寿路西延（金牛路-朗州路）杆转工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 |  | 工程费 | 2533882 | 1781631 | 752251 |  |
| 1 |  | 电信通信 | 602078 | 420193 | 181885 |  |
| 2 |  | 移动通信 | 1434680 | 1095851 | 338829 |  |
| 3 |  | 有线电视 | 497124 | 265587 | 231537 |  |
| 二 |  | 扣税差 | 0 | -23462 | 23462 |  |
| 三 |  | 超审减付费 | 0 | -8823 | 8823 |  |
| 四 |  | 结算初审付费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
|  |  | 合 计（一+二+三+四） | 2533882 | 1755346 | 778536 | 30.73% |