常财审〔2025〕结字45号

关于月亮大道西延杆转工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的月亮大道西延杆转工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

月亮大道西段（皂果路-朗州北路）工程由常发改投〔2011〕402号、常发改投〔2013〕263号批复立项，投资总金额28822.18万元。月亮大道西延杆转工程属于该项目配套建设内容，由移动、有线及给水迁改工程组成，主要工作内容为：敷设光缆、管道，制作光缆接续盒、光缆测试及阀门安装等。

迁改工程施工单位分别为：常德市沃特市政工程总公司、湖南润建安通信有限公司、湖南有线常德网络有限公司。迁改工程建设时间2016年11月-2017年6月，未进行预算评审。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022535号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南麒晟工程管理咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

6. 湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

月亮大道西延杆转工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）给水

- 1. 钢管、法兰、土方挖填等材料价格偏高、工程量多计、子目错套，审减8.58万元；

2. 社会保险费扣除，审减0.26万元；

3.按规定下浮，审减0.27万元。

（二）移动通信

1. 光缆、光缆接续盒及光缆测试工程量多计、材料价格偏高，审减27.82万元；

- 2. 材料价格施工期价格执行，审减1.58万元；

3. 社会保险费扣除，审减4.93万元；

4.按规定下浮，审减4.14万元。

（三）有线电视

- 1. 光缆、光缆接续盒及光缆测试工程量多计、材料价格偏高，审减38.65万元；

- 2. 不锈钢交换箱价格偏高，工程量多计，审减5.54万元；

- 3. 电杆工程量多计，审减0.42万元；

- 4. 社会保险费扣除，审减0.97万元；

- 5. 按规定下浮，审减0.99万元。

（四）其他

1.销项税多计，审减2.46万元；

2.超审减付费部分，审减0.78万元；

3.结算初审付费漏计，审增0.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额2682261元，第三方咨询机构审核金额2080701元，评审金额1714139元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月26日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 月亮大道西延杆转工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 工程费 | 2682261 | 1740685 | 941576 |  | 35.1% |
| 1 |  | 给水 | 176924 | 85790 | 91134 |  |  |
| 2 |  | 移动通信 | 1720174 | 1335473 | 384701 |  |  |
| 3 |  | 有线电视 | 785163 | 319422 | 465741 |  |  |
| 二 |  | 扣税差 | 0 | -24696 | 24696 |  |  |
| 三 |  | 超审减付费 | 0 | -7850 | 7850 |  |  |
| 四 |  | 结算初审付费 | 0 | 6000 | -6000 |  |  |
|  |  | 合 计（一+二+三+四） | 2682261 | 1714139 | 968122 |  | 36.09% |