常财审〔2025〕结字49号

关于常德职业技术学院桃花基地提质改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院桃花基地提质改造工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目由常德职业技术学院担任建设业主，楠汸设计(深圳）有限公司设计，湖南省益佳建设监理有限公司常德分公司监理，常德中润景观园林绿化工程有限公司施工。主要施工内容为桃花基地内场地平整成垅、新建碎石环形路、水塘东侧清理淤泥、水塘土袋围堰、打松木桩、新建垅头墙、桃花树移栽、新种桃花树、新建文化建设牌及安装工程等。项目开工日期为2023年10月10日，竣工日期为2024年1月17日。

- 预算评审金额1347900元（常财审〔2023〕预字39号，其中工程费1231893元、前期费54412元、不可预见费61595元），采购合同金额1221000元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024263号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南银华工程咨询管理有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院桃花基地改造工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 绿地起坡造型工程量多计，审减4.2万元；

- 2. 环形碎石路工程量多计，审减4.9万元；

- 3. 垅头墙砌体及抹灰工程量多计，审减0.7万元；

- 4. 外栽桃花苗工程量多计，审减0.37万元；

- 5. 苗木支撑子目套项有误，审减1.5万元；

- 6. 苗木价格偏高，审减1.8万元；

- 7. 水塘清淤工程量多计，审减0.2万元；

- 8. 标示牌扣减砼基础，审减0.62万元；

- 9. 苗木二次转运距离未超过定额规定运距，审减1.1万元；

- 10. 电缆及配管等工程量多计，审减1.45万元；

- 11. 其他零星及费率审减3.59万元；

- 12. 安全责任险及环境保护税无相关票据，审减0.43万元；

- 13. 监理费多计，审减0.21万元；

- 14. 工程费的审减率为18.96%，需扣减超比例的评审付费，审减0.11元；

- 15. 结算初审费用审增0.45万元。

六、评审结论

该项目送审金额1156330元，第三方咨询机构审核金额963301元，评审金额949072元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月31日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院桃花基地提质改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1099843 | 895620 | 204223 |  |
| 1 | 建筑工程 | 645917 | 472956 | 172961 |  |
| 2 | 安装工程 | 57740 | 37894 | 19846 |  |
| 3 | 绿化工程 | 225456 | 206615 | 18841 |  |
| 4 | 清单外增加 | 170730 | 178155 | -7425 | 下浮6% |
| 二 | 前期费用 | 56487 | 54412 | 2075 |  |
| 1 | 设计费 | 30489 | 30489 | 0 | 常财政办发（2017）68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 6036 | 6036 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 19962 | 17887 | 2075 |  |
| 三 | 扣减合同内安全责任险环境保护税 | 0 | -4316 | 4316 |  |
| 四 | 扣减超比例的评审付费 | 0 | -1133 | 1133 |  |
| 五 | 结算初审付费 | 0 | 4489 | -4489 |  |
|  | 合 计 | 1156330 | 949072 | 207258 | 17.92% |