常财审〔2025〕结字50号

关于东山路杆转工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东山路杆转工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

东山路（经一路-经十路）新建工程由常发改投资〔2014〕285号文立项，批复总额23562万元。迁改工程为立项批复建设配套内容，因道路建设需要对建设范围内原移动通信、有线电视、供水管网进行迁改。移动通信迁改施工单位为湖南润建安通信有限公司；有线电视迁改施工单位为湖南有线常德网络有限公司；供水管网迁改施工单位为常德市柳叶露水饮品有限公司。开工日期2017年1月，竣工日期2017年6月。

- 移动迁改工程预算评审金额654109元（常财审〔2017〕预字22号，其中工程费633116元、前期费2000元、不可预见费18993元），合同金额654109元；有线电视迁改工程预算评审金额579881元（常财审〔2016〕预字548号），合同金额579881元；供水管道迁改工程预算评审金额135724元（常财审〔2016〕预字790号，其中工程费127636元、前期费2000元、不可预见费6382元），合同金额127636元，结算按实际迁改计算。

资金来源为公司自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022526号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南清华工程管理有限公司《关于东山路杆转工程结算审核的报告》及结算审核成果文件（清华工管字〔2023〕351号）；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价[2016]8号）；

5. 湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112号）；

6. 湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价[2016]160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市财政局投资评审中心出具的预算评审报告（常财审〔2016〕预字548号、常财审〔2016〕预字790号、常财审〔2017〕预字22号）；

9. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

东山路杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 移动通信迁改光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减16.26万元；

- 2. 有线电视光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减24.76万元；

- 3. 供水管网迁改工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减3.9万元；

- 4. 扣税费审减0.72万元；

- 5. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减0.5万元；

- 6. 结算初审付费结算未报送，审增0.4万元。

六、评审结论

该项目送审金额1408396元，第三方咨询机构审核金额1034285元，评审金额950920元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月31日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 东山路杆转工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 移动杆线改迁工程 | 654727 | 492132 | 162595 |  |
| 二 | 有线电视光缆迁改工程 | 631153 | 383599 | 2475534 |  |
| 三 | 供水管道改迁工程 | 122516 | 83477 | 39039 |  |
| 四 | 扣税费 |  | -7224 | 7224 |  |
| 1 | 移动 |  | -312 | 312 |  |
| 2 | 有线电视 |  | -6912 | 6912 |  |
| 五 | 小计 | 1408396 | 951984 | 456412 | 32.41% |
| 六 | 超审减扣施工单位承担的评审费 |  | -5036 | 5036 |  |
| 七 | 结算评审费 |  | 3972 | -3972 |  |
|  | 合 计 | 1408396 | 950920 | 457476 | 32.48% |