常财审〔2025〕结字51号

关于岩子堰路杆转工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的岩子堰路杆转工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

岩子堰路（皂果路-环湖路）建设项目由常发改投资〔2013〕104号文立项，批复总额17116.54万元，其中工程费用9966.99万元，征地拆迁费5507.35万元、其他费用1642.2万元。迁改工程为立项批复建设配套内容，因道路建设需要对建设范围内原联通通信、铁通通信、移动通信、有线电视、电力杆线进行迁改。

联通通信迁改施工单位为湖南龙易通信工程有限公司，合同金额为965717元；铁通通信迁改施工单位为中移铁通有限公司常德分公司，合同金额为215372元；移动通信（朗州北路路口）迁改合同金额为909555.5元、移动通信（朗州路-皂果北路）迁改合同金额为1481432元、有线电视迁改合同金额为822852元，施工单位为湖南兴业建设有限公司常德分公司；电力杆线迁改施工单位为青海润电电力工程有限公司常德分公司，合同金额为281911元。开工日期2017年12月，竣工日期2018年5月。未进行预算评审，结算按实际迁改计算。

资金来源为公司自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022525号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南清华工程管理有限公司《关于岩子堰（朗州北路-皂果北路）杆转工程结算审核的报告》及结算审核成果文件（清华工管字〔2023〕350号）；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价[2016]8号）；

5.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112号）；

6.湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价[2016]160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

岩子堰路杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 联通通信光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减12.52万元；

2. 铁通通信光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减3.26万元；

3. 移动通信（朗州北路路口）迁改光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减14.18万元；

4. 移动通信（朗州路-皂果北路）光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减27.6万元；

5. 有线电视光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减24.34万元；

6. 电力杆线迁改工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减7.28万元；

7. 扣税费审减5.1万元；

8. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减0.45万元；

- 9. 结算初审付费结算未报送，审增1.01万元。

六、评审结论

该项目送审金额4876155元，第三方咨询机构审核金额4252169元，评审金额3938935元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月31日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 岩子堰路杆转工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 |  | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 联通通信管线改迁工程费 | 1004958 |  | 879713 | 125244 | 下浮3% |
| 二 | 铁通通信管线迁改工程费 | 233969 |  | 201324 | 32645 |  |
| 三 | 移动通信管线迁改工程费（朗州北路路口） | 958916 |  | 817161 | 141754 |  |
| 四 | 移动通信管线迁改工程费（朗州北路-皂果北路） | 1566175 |  | 1290150 | 276025 |  |
| 五 | 有线电视杆线转移工程费 | 912534 |  | 669102 | 243432 |  |
| 六 | 电力迁改工程费 | 199604 |  | 126772 | 72832 |  |
| 七 | 扣税费 |  |  | -50955 | 50955 |  |
| 1 | 联通通信 |  |  | -10631 | 10631 |  |
| 2 | 铁通通信 |  |  | -2463 | 2463 |  |
| 3 | 移动通信（朗州北路路口） |  |  | -9807 | 9807 |  |
| 4 | 移动通信（朗州北路-皂果北路） |  |  | -15238 | 15238 |  |
| 5 | 有线电视 |  |  | -12056 | 12056 |  |
| 6 | 电力迁改工程 |  |  | -760 | 760 |  |
| 八 | 小 计 | 4876155 |  | 3933267 | 942888 | 19.34% |
| 九 | 超审减扣施工单位承担的评审费 |  |  | -4450 | 4450 |  |
| 十 | 结算初审费 |  |  | 10118 | -10118 |  |
|  | 合 计 | 4876155 |  | 3938935 | 937220 | 19.22% |