常财审〔2025〕委结字10号

关于常德市公安局交通警察支队直属二大队交管服务中心改造工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市公安局交通警察支队直属二大队委托湖南元丰工程咨询有限公司出具的《关于常德市公安局交通警察支队直属二大队交管服务中心改造工程结算审核的报告》中结算审定金额1052012元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市公安局交通警察支队直属二大队交管服务中心改造工程结算审核的报告》（元丰咨字2024第58号复）

常德市财政局投资评审中心

2025年1月16日

抄送：常德市公安局交通警察支队直属二大队

附表

| 常德市公安局交通警察支队直属二大队交管服务中心改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1256896 | 987315 | 269581 | 21.45% |
| 1 | 合同价 | 917989 | 917598 | 391 | 下浮6.05% |
| 2 | 合同内增减 | -147838 | -237995 | 90157 |  |
| 3 | 合同外部分 | 486745 | 320345 | 166400 | 下浮24.07% |
| 4 | 安全责任险、文明保护税扣减 | 0 | -12633 | 12633 |  |
| 二 | 前期费用 | 63912 | 61400 | 2512 |  |
| 1 | 监理费 | 24144 | 21700 | 2444 |  |
| 2 | 设计费 | 32951 | 32900 | 51 |  |
| 3 | 预算编制费 | 6817 | 6800 | 17 |  |
| 三 | 施工单位承担的 超额审减付费 | 0 | -2080 | 2080 |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 5377 | -5377 |  |
| 合计 |  | 1320808 | 1052012 | 268796 | 20.35% |

- 备注：该项目采购限价1220423元，采购中标金额926666元，施工过程中经批准同意变更增加25.84万元。工程费结算审定金额987315元，超合同价60649元，应签订补充合同报采购办备案。