常财审〔2025〕委结字11号

关于常德市第七中学前校区围墙改造工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市第七中学委托湖南中咨工程管理咨询有限公司出具的《常德市第七中学前校区围墙改造工程结算审核的报告》中结算审定金额1916672元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市第七中学前校区围墙改造工程结算审核的报告》（湘中咨建审字常〔2024〕第1126号修一）

常德市财政局投资评审中心

2025年1月17日

抄送：常德市第七中学

附表

| 常德市第七中学前校区围墙改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1973894 | 1818071 | 155823 | 7.89% |
| 1 | 合同内 | 1672787 | 1524209 | 148578 |  |
| 2 | 合同外 | 301107 | 293862 | 7245 |  |
| 二 | 前期费 | 93809 | 91369 | 2440 |  |
| 1 | 设计费 | 48365 | 48365 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 咨询费 | 10006 | 10006 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 35438 | 32998 | 2440 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 7232 | -7232 |  |
|  | 合计 | 2067703 | 1916672 | 151031 | 7.30% |

备注：该项目结算超采购金额36271元，根据预算评审报告要求，应在使用时签订补充合同报采购办备案。