常财审〔2025〕委结字12号

关于常德财经职业技术学院人行天桥曲面板及电梯安装工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德财经职业技术学院委托湖南国方工程建设咨询有限公司出具的《关于常德财经职业技术学院人行天桥曲面板及电梯安装工程结算审核的报告》中结算审定金额7239542元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德财经职业技术学院人行天桥曲面板及电梯安装工程结算审核的报告》（2024第077号复）

常德市财政局投资评审中心

2025年1月20日

抄送：常德财经职业技术学院

附表

| 常德财经职业技术学院人行天桥曲面板及电梯 安装工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 8726134 | 7083770 | 1642364 | 18.82% |
| 1 | 合同内 | 5620456 | 5810694 | -190238 |  |
| 2 | 合同外、材料调差 | 3105678 | 1309651 | 1796027 | 下浮3% |
| 3 | 安全责任险、环境 保护税 | 0 | -36575 | 36575 |  |
| 二 | 前期费用 | 187000 | 143696 | 43304 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 27342 | 27342 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 159658 | 116354 | 43304 |  |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 18698 | -18698 |  |
| 四 | 扣施工单位承担超额 审减付费 | 0 | -6622 | 6622 |  |
| 合 计 |  | 8913134 | 7239542 | 1673592 | 18.78% |