常财审〔2025〕委结字13号

关于常德市社会福利院儿童、老人养育楼消防改造及维修项目结算审核结论的确认通知

常德市财政局社会保障科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市社会福利院委托湖南明诚项目管理有限公司出具的《关于常德市社会福利院儿童、老人养育楼消防改造及维修项目结算审核的报告》中结算审定金额3537458元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市社会福利院儿童、老人养育楼消防改造及维修项目结算审核的报告》 （湘明诚基审字〔2024〕146号）

常德市财政局投资评审中心

2025年1月21日

抄送：常德市社会福利院

附表

| 常德市社会福利院儿童、老人养育楼消防改造 及维修项目结算审核汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3961997 | 3418374 | 543623 | 13.72% |
| 二 | 前期费用 | 108232 | 108232 | 0 |  |
| 1 | 工程设计费 | 78250 | 78250 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 17982 | 17982 | 0 |  |
| 3 | 消防设施及室内环境 检测费 | 12000 | 12000 | 0 | 政府采购 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 10852 | -10852 |  |
|  | 合 计（一+二+三） | 4070229 | 3537458 | 532771 | 13.09% |