常财审〔2025〕委结字6号

关于常德职业技术学院西田径场安全整改工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德职业技术学院委托湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德职业技术学院西田径场安全整改工程结算审核的报告》中结算审定金额853624元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德职业技术学院西田径场安全整改工程结算审核的报告》（2024第182号复）

常德市财政局投资评审中心

2025年1月10日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院西田径场安全整改项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 859319 | 812417 | 46902 | 5.46% |
| 1 | 合同内 | 828000 | 816556 | 11444 | 下浮1.28% |
| 2 | 工程量增减 | -25275 | -163296 | 138021 |  |
| 3 | 合同外 | 56594 | 164114 | -107520 | 下浮3% |
| 4 | 扣减安全责任险、环境保护费 | 0 | -4957 | 4957 |  |
| 二 | 前期费用 | 40013 | 38895 | 1118 |  |
| 1 | 设计费 | 18988 | 18988 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 4135 | 4135 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 15317 | 14745 | 572 |  |
| 4 | 工程检测费 | 1573 | 1027 | 546 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2312 | -2312 |  |
| 合 计 |  | 899332 | 853624 | 45708 | 5.08% |