常财审〔2025〕预字5号

关于常德市河洑国有林场生态修复项目-无患子产业示范基地建设工程预算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市河洑国有林场生态修复项目-无患子产业示范基地建设工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目为常德市河洑国有林场生态修复项目-无患子产业示范基地建设工程，主要建设内容为：拆除原有建筑物、围墙、构筑物、灌木丛挖除外运，铺设碎石道路、栽植胸径12cm无患子220株、修建排水沟渠等。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025008号预算评审送审单及附件；

2.湖南泽宸工程项目管理有限公司编制的预算书；

3.国昇设计有限责任公司设计的施工图；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》(常建价〔2024〕9号)；

- 6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕18号)及市场询价；

- 7.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二五年第一期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2025〕1号)及市场询价。

8.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市河洑国有林场生态修复项目-无患子产业示范基地建设工程的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.拆除工程定额高套，审减11.39万元；

2.因设计变更，无患子主材单价少计，工程量少计，审增5.64万元；

- 3.砖砌沟渠工程量多计、定额高套，审减4.34万元；

4.不可预见费按工程费的3%计取，审减0.30万元；

5.前期费相应审减0.76万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额1133894元，审定金额1022356元，审减金额111538元，审减率9.84%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年2月21日

抄送：常德市河洑国有林场（常德市河洑森林公园管理处）

附表

| 常德市河洑国有林场生态修复项目-无患子 产业示范基地建设工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1043939 | 942984 | 100955 |  |
| 1 | 拆除工程 | 214183 | 100256 | 113927 |  |
| 2 | 绿化工程 | 383681 | 440031 | -56350 |  |
| 3 | 排水工程 | 446075 | 402697 | 43378 |  |
| 二 | 不可预见费 | 31318 | 28290 | 3028 | 工程费的3% |
| 三 | 前期费用 | 58637 | 51082 | 7555 |  |
| 1 | 监理费 | 15158 | 13692 | 1466 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 工程造价咨询费 | 5115 | 4621 | 494 |  |
| 3 | 设计费 | 25837 | 23339 | 2498 |  |
| 4 | 采购代理费 | 12527 | 9430 | 3097 | 常财办发〔2024〕7号 |
|  | 合 计 | 1133894 | 1022356 | 111538 | 审减率9.84% |