常财审〔2024〕委结字12号

关于常德市交警支队湘北汽贸城车管分所

装饰工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市公安局交通警察支队委托湖南清华工程管理有限公司出具的《关于常德市交警支队湘北汽贸城车管分所装饰工程结算评审的报告》中结算审定金额2801912元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市交警支队湘北汽贸城车管分所装饰工程结算评审的报告》（清华工管初字[2023]184号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年1月17日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表

| 常德市交警支队湘北汽贸城车管分所 装饰工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2869100 | 2642638 | 226462 |  |
| 1 | 合同价 | 2610114 | 2610000 | 114 |  |
| 2 | 合同内增减 | -13239 | -267460 | 254220 | 已下浮3% |
| 3 | 签证单 | 272225 | 300097 | -27872 |  |
| 二 | 前期费用 | 165698 | 151025 | 14673 |  |
| 1 | 设计费 | 103358 | 103358 | 0 | 预算金额 |
| 2 | 造价咨询费 | 14671 | 0 | 14671 | 无合同 |
| 3 | 监理费 | 47669 | 47667 | 2 | 合同价 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 8249 | -8249 |  |
|  | 合 计 | 3034798 | 2801912 | 232886 | 审减率7.67% |

备注：

- 该项目结算超采购金额32638元，应签订补充合同并报采购办备案。

- 为该改造项目发生的水电费已在结算金额内按定额规定计取，如水电为业主单位提供，由业主单位和施工单位自行清算，不得在办公经费内重复报销。

- 本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。