常财审〔2024〕委结字13号

关于市政府机关院落景观提质改造工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市园林绿化服务中心委托湖南创迪工程管理咨询有限公司出具的《关于市政府机关院落景观提质改造工程结算评审的报告》中结算审定金额3368496元予以确认（详见附表）。

附件：《关于市政府机关院落景观提质改造工程结算评审的报告》（湘创迪咨询〔2023〕第206262号复）

常德市财政局投资评审中心

2023年1月24日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 市政府机关院落景观提质改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3771823 | 3183485 | 588338 |  |
| 1 | 合同内 | 1897756 | 1112975 | 784781 |  |
| 2 | 合同外 | 1874067 | 2070510 | -196442 | 下浮6% |
| 二 | 前期费用 | 191534 | 177696 | 13838 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 17783 | 17783 | 0 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 85038 | 85038 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 54767 | 46224 | 8543 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 33946 | 28651 | 5295 | 工程费的0.9% |
| 三 | 扣施工单位应承担的超额审减付费 | 0 | -525 | 525 |  |
| 四 | 初审评审费 | 0 | 7840 | -7840 |  |
|  | 合 计 | 3963357 | 3368496 | 594861 | 审减率15.01% |

备注：

- 为该改造项目发生的水电费已在结算金额内按定额规定计取，如水电为业主单位提供，由业主单位和施工单位自行清算，不得在办公经费内重复报销。

- 本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。