常财审〔2024〕委结字16号

关于2021年公园设施改造及维修工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市园林绿化服务中心委托湖南国方工程建设咨询有限公司出具的《关于2021年公园设施改造及维修工程结算评审的报告》中结算审定金额1187452元予以确认（详见附表）。

附件：《关于2021年公园设施改造及维修工程结算审核的造价咨询报告》（湘国方咨字（2023）第129号〔复〕）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月25日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 2021年公园设施改造及维修工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
|  | 滨湖公园 |  |  |  |  |
| 一 | 工程费 | 849181 | 717392 | 131788 |  |
| 二 | 前期费 | 46745 | 45247 | 1498 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 7643 | 5455 | 2188 |  |
| 2 | 工程设计费 | 22183 | 22183 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 4589 | 4589 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 12330 | 13021 | -691 |  |
| 三 | 结算初审费用 | 0 | 2515 | -2515 |  |
|  | 小 计 | 895926 | 765154 | 130772 |  |
|  | 丁玲公园 |  |  |  |  |
| 一 | 工程费 | 412107 | 401263.55 | 10844 |  |
| 二 | 前期费 | 20781 | 19508.57 | 1272 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 3709 | 2594 | 1115 |  |
| 2 | 工程设计费 | 9588 | 9588 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 1500 | 1500 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 5984 | 5826 | 157 |  |
| 三 | 结算初审费用 | 0 | 1525.91 | -1526 |  |
|  | 小 计 | 432888 | 422298 | 10590 |  |
|  | 合 计 | 1328814 | 1187452 | 141362 | 审减率10.64% |

备注：

- 1.本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 2.本项目结算总额在批复额度内，项目整体验收合格。

- 3.该改造项目发生的水电费已在结算金额内按定额规定计取，如水电为业主单位提供，由业主单位和施工单位自行清算，不得在办公经费内重复报销。

- 4.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。