常财审〔2024〕委结字19号

关于常德市第一幼儿园分园装修项目

结算评审结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市第一幼儿园委托湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《关于常德市第一幼儿园分园装修项目设计施工总承包结算评审的报告》中结算审定金额7367467元予以确认。

附件：湖南中道建设项目管理咨询有限公司《关于常德市第一幼儿园分园装修项目设计施工总承包结算评审的报告》（湘中道咨(A3)字〔2024〕0102号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月26日

抄送：常德市第一幼儿园

附表

| 常德市第一幼儿园分园装修项目设计施工总承包结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 8313296 | 7088890 | 1224406 |  |
| 二 | 设计费 | 317089 | 264099 | 52990 | （含初步、施工图设计） |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 14478 | -14478 |  |
| 四 | 合 计（一+二+三） | 8630385 | 7367467 | 1262918 | 审减率14.6% |

说明：

- 1.该项目招标上限值由湖南中咨工程管理咨询有限公司2021年1月依据主体工程设计装修方案编制，图纸及设计深度不详，上限值金额组成无概算清单，仅提供了编制说明及汇总表。实际施工时根据项目需求深化设计，与招标时发生较大变化，带动其固定总价对应内容发生调整，结算按合同约定无法办理。为了解决甲乙双方工程价款结算现实问题，维护社会稳定，避免引发农民工纠纷，现根据甲乙双方共同明确的按实结算后加下浮比率至5%方式进行结算。

- 2.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

- 3.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。