常财审〔2024〕委结字1号

关于黄爱路（芦荻山路—小井港路）新建工程二标段结算评审结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对 常德市交通建设投资集团有限公司业主委托湖南建衡达工程咨询有限公司出具的《关于黄爱路（芦荻山路—小井港路）新建工程二标段结算评审的报告》中结算审定金额32011119元予以确认（详见附表）。

附件：《关于黄爱路（芦荻山路—小井港路）新建工程二标段结算评审的报告》（〔价〕建衡达-〔2022〕H088号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月2日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 黄爱路（芦荻山路—小井港路）新建工程二标段结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 31535617 | 26439003 | 5096614 |  |
| 二 | 合同外 | 5199080 | 3504947 | 1694133 | 下浮5% |
| 三 | 主材调差 | 2659045 | 1726173 | 932872 |  |
| 四 | 政策性调整 | 535158 | 349918 | 185240 |  |
| 五 | 合 计 | 39928900 | 32020041 | 7908859 |  |
| 六 | 路面塌陷隐患排查检测 | 0 | 13663 | -13663 | 省检中心 |
| 七 | 扣施工单位承担的评审费 |  | -27709 | 27709 |  |
| 八 | 结算初审费 |  | 5124 | -5124 |  |
|  | 总 计 | 39928900 | 32011119 | 7917781 | 19.83% |

说明：

1. 本次评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 2. 对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。