常财审〔2024〕委结字22号

关于中国科技开发院常德创新孵化基地升级

改造二期项目结算评审结论的确认通知

常德市财政局资产管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市机关事务管理局委托智埔国际建设集团有限公司出具的《关于中国科技开发院常德创新孵化基地升级改造二期项目结算审核报告》中结算审定金额5064877元予以确认（详见附表）。

附件：《关于中国科技开发院常德创新孵化基地升级改造二期项目结算审核的报告》（湘智造字〔2023〕第CD032号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年1月30日

抄送：常德市机关事务管理局

### 附表

| 中国科技开发院常德创新孵化基地升级改造二期项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 5424978 | 4613438 | 811540 |  |
| 二 | 前期费用 | 530848 | 438064 | 92784 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 3866 | 3866 | 0 |  |
| 2 | 检测鉴定费 | 156910 | 156910 | 0 |  |
| 3 | 工程设计费 | 124347 | 124347 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 4 | 工程监理费 | 97108 | 83734 | 13374 |  |
| 5 | 工程造价咨询费 | 27686 | 27686 | 0 |  |
| 6 | 建设单位管理费 | 44606 | 41521 | 3085 | 工程费的0.9% |
| 7 | 不可预见费 | 56500 | 0 | 56500 |  |
| 8 | 检测费 | 19825 | 0 | 19825 |  |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 13375 | -13375 |  |
|  | 合 计 | 5955826 | 5064877 | 890949 | 14.96% |

说  明：

1.该项目由发改委常发改投资〔2020〕472号立项批复，批复金额工程费464万元（不含前期费和双向电源自动化改造费用），预算评审工程费496万元，经报资金管理科室同意据实评审，最终工程费结算金额在批复额度以内；

2.本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

3.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并主动配合审计监督工作。