常财审〔2024〕委结字26号

关于常德市规划展示馆更新改造建设项目（装修）结算评审结论的确认通知

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《建设工程造价咨询报告》中结算审定金额3451235元予以确认（详见附表）。

附件：《建设工程造价咨询报告——常德市规划展示馆更新改造建设项目（装修）》（备案号：湘中道咨(A3)字〔2024〕0201号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年2月4日

抄送：常德市规划展示馆

附表

| 常德市规划展示馆更新改造建设项目（装修） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 4098508 | 3245091 | 853417 | 20.82% |
| （一） | 合同内 | 2243449 | 520841 | 1722608 |  |
| 1 | 装饰 | 1943222 | 440315 | 1502907 |  |
| 2 | 安装 | 300227 | 80526 | 219701 |  |
| （二） | 合同外 | 1855059 | 2915387 | -1060328 | 下浮3% |
| 1 | 装饰 | 719098 | 1771965 | -1206212 |  |
| 2 | 安装 |  | 153345 |  |  |
| 3 | 签证单 | 92634 | 249495 | -156861 |  |
| 4 | 精品字、发光字、丝网印等 | 1043327 | 740582 | 302745 |  |
| （三） | 非正常报价扣减 | 0 | -13072 | 13072 |  |
| （四） | 工程排污费扣减 | 0 | -2025 | 2025 |  |
| （五） | 前期费列入招标控制价金额扣减 | 0 | -176040 | 176040 | 装修工程费、信息化合同单价下浮3.77% |
| 二 | 前期费用 | 201790 | 201790 | 0 |  |
| 1 | 监理费 | 52790 | 52790 | 0 | 合同价 |
| 2 | 设计费 | 149000 | 149000 | 0 | 含信息化部分设计费 |
| 3 | 造价咨询费 |  |  |  |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
| 四 | 超审减额扣评审付费 | 0 | -1646 | 1646 | 施工单位承担的超额审减付费 |
| 五 | 合 计 | 4300298 | 3451235 | 849063 | 19.74% |

备注：信息化部分已结算评审（常财信审〔2022〕结字37号），未计设计费，故本次前期费内含信息化部分设计费。