常财审〔2024〕委结字27号

关于鼎城区庙潭河坝水系施家陂水资源修复

治理保护工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局农业农村科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市水利局委托龙腾国信工程咨询有限公司出具的《关于常德市鼎城区庙潭河坝水系施家陂段水资源修复治理保护工程项目结算评审报告》中结算审定金额1814329元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市鼎城区庙潭河坝水系施家陂段水资源修复治理保护工程项目结算评审报告》（LTZJ-CD-RE-2023-118（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年2月5日

抄送：常德市水利局

附表

| 鼎城区庙潭河坝水系施家陂水资源修复 治理保护工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1855701 | 1719000 | 136701 |  |
| 二 | 前期费 | 93880 | 92329 | 1551 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 8723 | 8723 | 0 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 40055 | 40055 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 29080 | 28080 | 1000 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 16022 | 15471 | 551 | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3000 | -3000 |  |
|  | 合 计 | 1949581 | 1814329 | 135252 | 审减率6.94% |

备注：

- 本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

- 对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。