常财审〔2024〕委结字32号

关于太阳山雷达站、太阳殿、电视转播发射塔户外夜景亮化工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对 常德市城市管理和综合执法局委托湖南麒晟工程管理咨询有限公司出具的《关于太阳山雷达站、太阳殿、电视转播发射塔户外夜景亮化工程结算评审的报告》中结算审定金额3535406元予以确认（详见附表）。

附件：湖南麒晟工程管理咨询有限公司《关于太阳山雷达站、太阳殿、电视转播发射塔户外夜景亮化工程结算评审的报告》（湘麒晟咨审字常〔2023〕第0901号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年3月19日

抄送：常德市城市管理和综合执法局

附表

| 太阳山雷达站、太阳殿、电视转播发射塔户外夜景亮化工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3581942 | 3356828 | 225114 | 6.28% |
| 1 | 太阳山雷达站、太阳殿夜景亮化工程 | 2512208 | 2377949 | 134259 |  |
| 2 | 太阳山栈道、盘古广场亮化工程 | 984641 | 980973 | 3668 |  |
| 3 | 合同外 | 85093 | 65595 | 19498 | 下浮5% |
| 4 | 灯具价差（品牌差价） | 0 | -34424 | 34424 |  |
| 5 | 扣安全责任险、环境保护税 | 0 | -33265 | 33265 |  |
| 三 | 前期费 | 179756 | 172446 | 7310 | 4.07% |
| 1 | 建设单位管理费 | 31703 | 30211 | 1492 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 2810 | 0 | 2810 | 无成果审减 |
| 3 | 设计费 | 67673 | 67673 | 0 | 按预算结合合同 |
| 4 | 工程造价咨询费 | 13636 | 13636 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 63934 | 60926 | 3008 |  |
| 四 | 结算初审费 |  | 6132 | -6132 |  |
|  | 合 计 | 3761698 | 3535406 | 226292 | 6.02% |

说明：

- 结算评审金额未超预算金额。

2. 本次评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 3. 对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。