常财审〔2024〕委结字35号

关于南坪、尼古桥泵站新增除臭设备工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市城市排水服务所委托湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《关于南坪、尼古桥泵站新增除臭设备工程结算审核报告》中结算审定金额659955元予以确认（详见附表）。

附件：《关于南坪、尼古桥泵站新增除臭设备工程结算审核报告》（精算堂结审字〔2023〕年第CD12001号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年3月26日

抄送：常德市城市排水服务所

附表

| 南坪、尼古桥泵站新增除臭设备工程项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 720567 | 622458 | 98109 | 13.62% |
| 1 | 南坪泵站新增生物除臭设备工程项目 | 358023 | 227256 | 130766 |  |
| 2 | 尼古桥泵站新增生物除臭设备工程项目 | 362545 | 231211 | 131334 |  |
| 3 | 合同外重组项目 | 0 | 163991 | -163991 | 已下浮5% |
| 二 | 前期费 | 37463 | 34384 | 3079 |  |
| 1 | 设计费 | 16300 | 16300 | 0 | 合同价 |
| 2 | 监理费 | 13247 | 10168 | 3079 | 常财办发 〔2017〕68号文 |
| 3 | 造价咨询费 | 2139 | 2139 | 0 | 常财审〔2023〕预字50、51号 |
| 4 | 招标代理费 | 5777 | 5777 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3113 | -3113 |  |
| 合 计 |  | 758030 | 659955 | 98075 | 12.94% |