常财审〔2024〕委结字4号

关于常德市人社局东院围墙拆除重建和办公楼外墙空调架拆除更换项目结算评审

结论的确认通知

常德市财政局资产管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市机关事务管理局委托湖南明诚项目管理有限公司出具的《关于常德市人社局东院围墙拆除重建和办公楼外墙空调架拆除更换项目结算评审的报告》中结算审定金额701065元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市人社局东院围墙拆除重建和办公楼外墙空调架拆除更换项目结算评审的报告》（湘明诚基审字（2023）263号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月4日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市人社局东院围墙拆除重建和办公楼外墙空调架拆除更换项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 732564 | 650021 | 82543 |  |
| 1 | 合同内 | 711077 | 627406 | 83671 |  |
| 2 | 签证部分 | 21487 | 22615 | -1128 | 软件内下浮 |
| 二 | 前期费 | 41198 | 48136 | -6938 |  |
| 1 | 设计费 | 18125 | 18125 | 0 | 按合同计 |
| 2 | 造价咨询费 | 3750 | 3750 | 0 | 按合同计 |
| 3 | 监理费 | 13281 | 11798 | 1483 | 常财办发[2017]68号 |
| 4 | 建设单位管理费 | 6042 | 5850 | 192 | 0.9% |
| 5 | 招标代理费 | 0 | 6713 | -6713 | 根据甲方要求按预算评审1%计 |
| 6 | 专家评审费 | 0 | 1900 | -1900 | 市本级政府投资项目评审标准操作规范（第五期） |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 2908 | -2908 |  |
|  | 合 计 | 773762 | 701065 | 72697 | 9.40% |