常财审〔2024〕委结字7号

关于常德市康复医院老住院楼室内装饰改造 工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局社会保障科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市康复医院委托湖南鼎兴工程咨询有限公司出具的《常德市康复医院老住院楼室内装饰改造工程审核报告》中结算审定金额3166068元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市康复医院老住院楼室内装饰改造工程结算审核的报告》（〔2024〕第008号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年1月10日

抄送：常德市康复医院

附表

| 常德市康复医院老住院楼室内装饰改造工程 结算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 3351482 | 3052119 | 299363 | 8.93% |  |
| 1 | 合同内 | 2796286 | 2606684 | 189602 |  |  |
| 2 | 签证 | 555196 | 445435 | 109761 | 下浮3% |  |
| 二 | 前期费 | 136500 | 136500 | 0 |  |  |
| 1 | 监理费 | 55500 | 55500 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |
| 3 | 设计费 | 66000 | 66000 | 0 |  |  |
| 三 | 结算评审费 | 0 | 7897 | -7897 |  |  |
| 四 | 扣销项税差额 | 0 | -30448 | 30448 |  |  |
|  | 合计（一+二+三+四） | 3487982 | 3166068 | 321914 | 9.23% |  |

说明：

1.该项目结算超采购金额4024元，应签订补充合同报采购办备案；

2.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

3.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。