常财审〔2024〕结字10号

关于常德市农村黑臭水体治理试点项目

实施方案编制费结算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市农村黑臭水体治理试点项目实施方案编制费结算进行了评审。

一、项目概况

常德市农村黑臭水体治理为首批中央农村黑臭水体治理试点项目，为切实履行政府主体责任，充分发挥好试点示范作用，经报政府同意，统一由市生态环境局开展项目实施方案编制，便于统一实施标准，强化工程质量，监督指导施工单位严格落实方案和设计施工内容。实施方案编制由市生态环境局直属二级单位常德市农业资源与环境监督保护站实施招标采购，由常德市双赢环境咨询服务有限公司中标，服务费计算标准为市政行业设计收费标准*设计阶段比例*中标费率，计算基数为经各区县评审机构审核后确定的建安费总额，收费上限不超过300万。

本次送审内容为63条黑臭水体（具体明细见附表说明）的实施方案编制费。原申报实施水体共61条，其中有11条水体未实施，另增加13条实施水体，具体增减明细见常德市生态环境局《关于常德市中央农村黑臭水体治理试点项目设计和方案编制水体数量发生变化的情况说明》。实施方案均由中标单位常德市双赢咨询服务有限公司承办。根据常德市生态环境局《关于申请对我市中央农村黑臭水体治理试点项目实施方案编制及工程设计服务费用进行财政结算评审的函》，明确取费不超过合同约定的上限值。

资金来源：中央资金、省级资金和地方配套资金。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023XX05号结算评审送审单及附件；

2.常德市生态环境局报送的结算书、合同等资料；

3.国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；

4.常德市生态环境局《关于常德市中央农村黑臭水体治理试点项目设计和方案编制水体数量发生变化的情况说明》。

三、评审范围

常德市农村黑臭水体治理试点项目63条黑臭水体的实施方案编制费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.实施方案编制费多计，审减43.1万元。

六、评审结论

该项目送审金额2416800元，审定金额1985839元，审减金额430961元，审减率17.83%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年2月28日

抄送：常德市生态环境局

附表

| 常德市农村黑臭水体治理试点项目实施方案 编制费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 实施方案编制费 | 2416800 | 1985839 | 430961 |  |
|  | 合 计 | 2416800 | 1985839 | 430961 |  |

说明：

实施方案编制费共63条水体，水体名称包括：1.汉寿县的关山组沟渠、风菱村沟渠、八鸽山村排水渠、西脑湖、鼎山社区沟渠、余家嘴村九组至十六组沟渠、亚西渠、陈家冲水塘、大茅坪沟渠、樟树坪沟渠、蒋家嘴镇南区社区1号塘和蒋家嘴镇马家塅社区莲塘；2.西湖管理区的鼎裕村渠道、新北河村渠道、永安村渠道、鼎园村渠道和旺寿村渠道；3.柳叶湖旅游度假区的靳家湾机埠主排沟渠、丰收渠（岩子堰—二十里机埠）、黄土港（岩子堰—黄土港机埠）、花山河（唐桥—花山桥）、双丰渠（高丰—双桥机埠）、万金障一组、罗湾社区安置小区东排污渠和罗湾社区安置小区西排污渠；4.武陵区的芦荻山乡黄爱村10-12组沟渠和岩桥村黑臭水体；5.经开区的幸福渠沟渠和何家堤村鱼塘沟渠；6.鼎城区的枉思河和茄黄河；7.西洞庭管理区的清水塘社区村道C27沿线沟渠、县道X101沿线沟渠、清水塘社区村道C28沿线沟渠和天福沟渠；8.桃花源旅游管理区的芳草溪；9.澧县的澧县金马社区一组低洼地段黑臭水体、东岳村沟渠、天坪村沟渠和一斗渠；10.津市市的毛家岗村3组窝峪垱沟渠、毛里湖镇派出所后沟渠和三新垸四组沟渠；11.安乡县的董家垱哑河北段和德兴社区十三组沟渠；12.临澧县的干套堰、龙潭沟、天鹅社区堰塘、沔泗村堰塘、肖古溪和邹家堰；13.石门县的铁路857段700米处、歪角峪、三眼桥、6组干堰、牛堤堰、张家大堰、单家新堰、谭家大堰、一组舒家大堰、白洋湖排水渠、冷水街溪沟和干溪沟。