常财审〔2024〕结字13号

关于常德市2024年春节临时亮化工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市2024年春节临时亮化工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市2024年春节临时亮化工程。亮化范围为武陵大道（武陵阁-常德大道）、飞机场入口、市委、市政府、市人大、市政协、市军分区。主要内容为：安装控制箱、挂满天星、红灯笼、图案灯、动态蝴蝶灯、桃花灯、LED灯带及配套的管线等。

该项目根据常德市城市管理和综合执法局申请常德市本级专项经费审批报告及常德市财政局对《关于做好常德市江北城区2024年春节临时亮化建设的请示》的处理意见及相关市领导批示立项。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2024016号结算评审送审单；

2. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

3. 常德市灯饰管理处报送的合同、竣工结算资料等；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(常建价〔2020〕46号)；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二三年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2023〕5号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》;

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市2024年春节临时亮化项目的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 部分工程量多计，绿色施工安全防护措施项目费按固定费率计，安全责任险、环境保护税，无相关票据扣减，共审减6.76万元；

- 2. 根据常德市灯饰管理处材料利旧情况说明扣除利旧的灯具材料费3.295万元；

- 3. 前期费按预算和合同计。

六、评审结论

该项目送审金额1087353元，审定金额986752元，审减金额100601元，审减率9.3%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月19日

抄送：常德市灯饰管理处

### 附表

| 常德市2024年春节临时亮化工程 结算评审造价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1072395 | 1004783 | 67612 |  |
| 1 | 武陵大道（柳叶路-常德大道） | 274080 | 259068 | 15012 |  |
| 2 | 武陵大道（柳叶路-洞庭大道） | 268551 | 254224 | 14327 |  |
| 3 | 武陵大道（武陵阁-洞庭大道） | 275852 | 259073 | 16778 |  |
| 4 | 桃花源机场出入口 | 42602 | 39357 | 3245 |  |
| 5 | 市委 | 54151 | 49724 | 4428 |  |
| 6 | 市政府 | 40790 | 36975 | 3815 |  |
| 7 | 市人大 | 33875 | 30676 | 3199 |  |
| 8 | 市政协 | 33657 | 30557 | 3100 |  |
| 9 | 市军分区 | 48837 | 45129 | 3708 |  |
| 二 | 扣利旧材料 |  | -32950 | 32950 |  |
| 三 | 前期费用 | 14958 | 14919 | 39 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 4919 | 4919 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文（预算评审结合合同） |
| 2 | 采购代理费 | 10039 | 10000 | 39 |  |
|  | 合 计 | 1087353 | 986752 | 100601 | 9.3% |