常财审〔2024〕结字2号

关于常德市2023年城市桥梁定期及专项检测项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市2023年城市桥梁定期及专项检测项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为2023年城市桥梁定期及专项检测项目，其中结构定期检测及专项检测桥梁共16座，常规定期检测桥梁73座；2023年7月建设单位通过政府采购确定湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司、湖南金君工程科技有限公司、湖南致力工程科技有限公司、湖南尚科工程科技有限公司、益阳市交通建设工程试验检测有限公司、湖南博联检测集团有限责任公司6家单位实施检测。

项目资金从市财政局2023年市政设施改造专项资金中安排，部分检测经费从部门经费支出，共计516.62万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2023344号结算评审送审单；

2. 常德市城市桥梁管理处报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准>的通知》（湘建城〔2017〕227号）；

6. 国家现行标准规范及强制性标准。

三、评审范围

2023年城市桥梁定期及专项检测费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城市桥梁管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司检测的5座桥，检测工程量多计，检测单价偏高，审减9.94万元；

2.湖南金君工程科技有限公司检测的10座桥，检测工程量多计，检测单价偏高，审减0.77万元；

3.湖南致力工程科技有限公司检测的9座桥，检测工程量多计，检测单价偏高，审减5.64万元；

4.湖南尚科工程科技有限公司检测的12座桥，检测工程量多计，检测单价偏高，审减2.29万元；

5.益阳市交通建设工程试验检测有限公司检测的27座桥，检测工程量多计，检测单价偏高，审减6.83万元；

6.湖南博联检测集团有限责任公司检测的26座桥，检测工程量多计，检测单价偏高，审减2.01万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额5371247元，审定金额5096436元，审减金额274811元，审减率5.12%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月8日

抄送：常德市城市桥梁管理处

附表

| 常德市2023年城市桥梁定期及专项检测 项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 项目1包 | 1012339 | 912970 | 99369 | 湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司 |
| 2 | 项目2包 | 1126433 | 1118717 | 7716 | 湖南金君工程科技有限公司 |
| 3 | 项目3包 | 1092607 | 1036176 | 56431 | 湖南致力工程科技有限公司 |
| 4 | 项目4包 | 682041 | 659114 | 22927 | 湖南尚科工程科技有限公司 |
| 5 | 项目5包 | 729726 | 661475 | 68251 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 |
| 6 | 项目6包 | 708101 | 687984 | 20117 | 湖南博联检测集团有限责任公司 |
| 7 | 招标代理费 | 20000 | 20000 | 0 |  |
|  | 合 计 | 5371247 | 5096436 | 274811 |  |