常财审〔2024〕结字4号

关于常德市第一幼儿园校门综合楼工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一幼儿园校门综合楼工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第一幼儿园校门综合楼新建工程，占地面积195m2，建筑面积568m2，建筑高度11.7m，三层框架结构。

项目由常德市发展和改革委员会《关于下达常德市第一幼儿园校门综合楼改造项目年度投资计划的通知》（常发改社〔2018〕470号）批复立项，批复总额400万元。预算评审金额3112041元（常财审〔2019〕预字275号，其中工程费2886344元，不可预见费86591元，前期费139106元），工程费采购金额2875000元。

常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南厚霖建设有限公司施工，常德市怀德建设监理有限公司监理。开工日期2019年9月，竣工日期2020年9月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2021715号结算评审送审单及附件；

2. 常德市第一幼儿园报送的结算书、竣工资料；

3. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

4. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

5. 现场勘查情况。

三、评审范围

第一幼儿园校门综合楼工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市第一幼儿园对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内

- 桩基础进出场多计，审减1.13万元；

- 建筑土方、钢筋、砼、防水等工程量多计，审减16.63万元；

- 装饰地面、抹灰、窗户等工程量多计，审减6.63万元；

- 安装工程量多计，审减0.21万元。

（二）合同外

- 桩基础工程量多计且子目高套，审减5.59万元；

- 建筑工程量多计且子目高套，审减7.86万元；

- 装饰工程量多计、子目高套且价格高计，审减24.69万元；

- 安装灯具等工程量多计且价格高计，审减2.07万元；

- 签证沥青路、木质防护架等工程量多计且子目高套，审减11.97万元；

- 人工调差不计，审减5.57万元。

- 其他

- 设计费、监理费、二次装修设计费多计，审减6.04万元；

- 人防异地建设费为行政性收费由甲方直接凭票报销，不纳入评审范围，审减1.31万元；

- 施工方应承担评审费，审减0.66万元。

六、评审结论

该项目送审金额3782795元，审定金额2878480元，审减金额904315元，审减率23.91%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月22日

抄送：常德市第一幼儿园

附表：

| 常德市第一幼儿园校门综合楼工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 3502282 | 2678026 | 824256 |  |  |
| 1 | 合同内 | 1448337 | 1202383 | 245954 |  |  |
| 2 | 合同外 | 1915752 | 1393570 | 522182 |  |  |
| 3 | 人工调差 | 55656 | 0 | 55656 |  |  |
| 4 | 扣除合同内排污费 | 0 | -158 | 158 |  |  |
| 5 | 迁改费 | 82538 | 82231 | 306 |  |  |
| 5.1 | 通讯线路迁改费 | 20000 | 20000 | 0 | 合 同 |  |
| 5.2 | 有限网络迁改费 | 7400 | 7400 | 0 |  |  |
| 5.3 | 电信光纤迁改费 | 44862 | 44862 | 0 |  |  |
| 5.4 | 燃气改道费 | 10276 | 9970 | 306 |  |  |
| 二 | 前期费 | 280513 | 207008 | 73504 |  |  |
| 1 | 主体设计费 | 84700 | 62584 | 22116 | 常财办发〔2017〕68号 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 14143 | 14143 | 0 |  |  |
| 3 | 监理费 | 52387 | 48022 | 4365 |  |  |
| 4 | 地勘费 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |
| 5 | 二次装修设计 | 64688 | 30764 | 33924 |  |  |
| 6 | 工程检测费 | 33995 | 33995 | 0 |  |  |
| 7 | 消防检测费 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |
| 8 | 施工图审查费 | 4500 | 4500 | 0 |  |  |
| 9 | 异地建设费 | 13100 | 0 | 13100 |  |  |
| 三 | 施工方应承担评审费 | 0 | -6554 | 6554 |  |  |
|  | 合 计 | 3782795 | 2878480 | 904315 | 审减率23.91% |  |