常财审〔2024〕结字5号

关于皇经阁安置小区二期前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的皇经阁安置小区二期前期费结算进行了评审。

一、项目概况

皇经阁安置小区二期工程位于常德市皇经路与旺企路交汇处西南角，建设内容包括一层地下室、3栋住宅，其中1#、2#楼为高层，3#楼为多层。地下室建筑面积9612m²，住宅楼总建筑面积为37507m²。

该项目由常武发改投字〔2017〕60号文批复立项，小区立项批复总额15867万元。工程费已完成结算评审，审定总金额为118215791元。开工时间2018年12月，竣工时间2021年1月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2024010号结算评审送审单；

- 武陵区安置办提供的计算表及其他相关资料；

- 前期费包干的市级文件及批示；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等。

三、评审范围

皇经阁安置小区二期的其他前期费用、代建费、市区工作经费及消防防排烟包管工程费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与武陵区安置办对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题与审核情况

- 代建费基数多计，扣减超审减比例部分，审减10.73万元；

- 消防排烟包管工程费子目高套，材料价格高计，审减7.47万元。

六、评审结论

该项目送审金额10998601元，审定金额10813437元，审减金额185164元，审减率1.68%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月24日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 皇经阁安置小区二期前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 其他前期费 | 3678836 | 3676511 | 2325 | 工程费的3.11% |
| 2 | 市安置办工作经费 | 354872 | 354647 | 225 | 工程费的0.3% |
| 3 | 区安置办工作经费 | 828034 | 827511 | 523 | 工程费的0.7% |
| 4 | 代建费 | 5914528 | 5807204 | 107324 | 工程费的5% |
| 5 | 消防防排烟包管工程 | 222331 | 147564 | 74767 | 下浮3% |
|  | 合 计 | 10998601 | 10813437 | 185164 | 审减率1.68% |