常财审〔2024〕预字16号

关于新河与穿紫河连通工程前期费

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的新河与穿紫河连通工程前期费预算进行了评审。

- 项目概况

新河与穿紫河连通工程前期费包含可研、环评、水保、测绘、勘察、初设、EPC上限值编制费、监理、检测及建设单位管理费。

该项目由常发改投〔2022〕497号批复立项，立项批复总额4833.1万元，其中工程费用3288.6万元，管线改迁1000万元，工程建设其他费用314.35万元，预备费230.15万元。

主体工程概算评审金额21143012元（常财审〔2023〕概字5号,其中工程费19975154元，施工图设计费169100元，不可预见费998758元））。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023356号预算评审送审单及附件；

2.常德市智慧谷投资发展有限公司报送的预算书、合同等资料；

3.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)。

三、评审范围

新河与穿紫河连通工程的前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.可行性研究报告编制费多计，审减1.24万元；

2.初步设计费多计，审减4万元。

六、评审结论

该项目送审金额1340477元，审定金额1288098元，审减金额52379元，审减率3.91%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月26日

抄送：常德市智慧谷投资发展有限公司

附表

| 新河与穿紫河连通工程前期费 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 报送金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 24969 | 24969 | 0 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 23970 | 23970 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 28000 | 15581 | 12419 |  |
| 4 | 初步设计费 | 199800 | 159840 | 39960 |  |
| 5 | 监理费 | 349814 | 349814 | 0 |  |
| 6 | 检测费 | 93980 | 93980 | 0 | 按常财办发[2017]68号暂列 |
| 7 | EPC上限值编制费 | 62948 | 62948 | 0 | 常财办发[2017]68号 |
| 8 | 勘察勘探费 | 237000 | 237000 | 0 | 合同金额 |
| 9 | 工程测量 | 45000 | 45000 | 0 |  |
| 10 | 多测合一 | 75245 | 75245 | 0 |  |
| 11 | 建设单位管理费 | 199751 | 199751 | 0 | 建筑安装工程费的1% |
|  | 合 计 | 1340477 | 1288098 | 52379 |  |