常财审〔2024〕预字6号

关于腰路铺安置小区一期项目征地拆迁

安置补偿费二次预算评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的腰路铺安置小区一期项目征地拆迁安置补偿费二次预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为腰路铺安置小区一期项目征地拆迁安置补偿费二次预算，根据常德市国土资源局武陵区分局关于“腰路锖安置基地一期建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）”进行评审，符合安置资格共7户,其中300㎡1户、240㎡6户。已于2013年12月9日出具了征地拆迁补偿预算评审报告(常财审〔2013〕预字478号)。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024001号预算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程项目预算方案、安置资格确认名单（终审）、汇总表等；

3. 常德市人民政府《关于印发〈常德市征地房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2007〕11号）；

4.常德市物价局、市国土资源局《关于公布常德市征地拆迁有关设施补偿标准的通知》（常价服〔2007〕68号）；

5.常德市国土资源局《关于规范市江北城区征地拆迁有关补偿标准的通知》（常国土资发〔2012〕29号）；

6. 常德市国土资源局武陵区分局《关于腰路铺安置基地一期建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》；

7. 常德市财政局投资评审中心《常财审〔2013〕预字478号预算评审报告》；

8. 其他相关文件。

三、评审范围

包括该项目的树木补偿费、交房腾地奖、超面积补偿费、安置补偿费、工作经费、不可预计费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1. 花卉苗木补偿费多计，审减0.95万元；

2. 可调林地设施补偿费不计，审减6.05万元；

3. 工作经费按3%计取，审减0.21万元；

4. 不可预计费按3%计取，审减0.21万元；

5. 扣减用地管理费，审减41.85万元。

六、评审结论

该项目报审金额2369631元，审定金额1876853元，审减金额492778元，审减率20.8%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月10日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 腰路铺一期安置小区建设项目征地拆迁二次 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征地拆迁补偿费 | 103613 | 33546 | 70067 |  |
| 1 | 花卉苗木 | 43080 | 33546 | 9534 |  |
| 2 | 可调林地设施补偿费 | 60533 | 0 | 60533 |  |
| 二 | 房屋补偿费用 | 2131888 | 2131888 | 0 |  |
| 1 | 交房腾地奖 | 20000 | 20000 | 0 |  |
| 2 | 超面积补偿费 | 301088 | 301088 | 0 |  |
| 3 | 安置补偿费 | 1810800 | 1810800 | 0 |  |
| 四 | 工作经费 | 67065 | 64963 | 2102 | 3% |
| 五 | 不可预计费 | 67065 | 64963 | 2102 | 3% |
| 六 | 扣减用地管理费 | 0 | -418507 | 418507 |  |
| 七 | 合 计 | 2369631 | 1876853 | 492778 | 20.80% |