常财审〔2025〕结字100号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目新河与护城河

连通子项前期费结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目新河与护城河连通子项前期费结算进行了评审。

一、工程概况

新河与护城河连通建设项目位于高泗路以南、西临沅江三桥、东至芙蓉路。全长1000m，宽度约27m，局部宽度为75m，分4个区域，其中绿化面积17496m²，观景平台面积582m²，铺装面积636m²。新建排渍泵站、补水泵站、堰门井、格栅井等配套设施面积120m²。防洪补救部分主要内容为高泗渠及箱涵底板固结灌浆，钻孔数1923孔（9.2m/孔），其中土层钻孔7356m，土层固结灌浆1587m，静压灌浆5769m，砂卵石层钻孔10335.6m，固结灌浆进尺10335.6m；高泗泵站周边充填灌浆，钻孔数49孔，钻土层及灌浆进尺330.75m。管道连通工程包含长庚路顶管和横穿芙蓉路两部分内容，其中长庚路顶管主要为两根20米长D1800F形钢承口钢筋混凝土管，芙蓉路为DN1500排水管和De710压力管将管涵两端管道横穿接驳。红线外增补工程位于高泗路以南的新河与护城河连通建设项目外围和芙蓉公园西公园入口处。工作内容为新护连通相邻人行道八字口铺装改造及芙蓉公园红线外的人行道铺装改造。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2015〕25号文批复立项，总投资估算12128万元，其中工程费用8442万元、其他费用3108万元、预备费578万元。常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司以PPP模式建设，实施机构为常德市住房与城乡建设局。

工程费预算评审金额37968364元，其中防洪补救工程（常财审〔2020〕预字333号）、主体工程（常财审〔2022〕预字94号）、管道连通工程（常财审〔2022〕预字230号）、红线外增补工程（常财审〔2023〕预字132号）。工程费结算评审金额33531849元，其中主体工程（包含防洪补救、管道连通工程，常财审〔2024〕结字16号）、红线外增补工程（常财审〔2024〕结字22号）。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024220号结算评审送审单及附件；

- 2.常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等。

三、评审范围

新河与护城河连通子项工程的前期费用。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 3. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）西城公司部分前期费：

- 1.设计费按已支付金额计取，审减9.65万元；

- 2.设计代理费与设计代理分摊费存在重复计取，审减5.43万元；

- 3.因地处沅江北岸防洪范围内，地勘费中的封孔由建设单位单独委托专业施工单位实施，审减0.21万元；

- 4.工程测量费扣除属于其他工程的费用，审减0.85万元；

- 5.测绘（示意图界址点图）属于其他工程的费用，审减2.76万元；

- 6.水土保持方案编制费高计，审减2.00万元；

- 7.封孔监理费高计，审减0.66万元；

（二）项目公司部分前期费：

- 1. 防洪补救设计费、工程测绘费、造价咨询费、监理费、常规检测费因工程费基数调整，审减5.84万元；

- 2. 基坑监测费、特殊检测费价格高计，审减19.98万元；

（三）建设管理费：

建设单位管理费基数多计，审减3.11万元。

六、评审结论

该项目送审金额6455797元，审定金额5950669元，审减金额505128元，审减率7.82%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月30日

抄送：常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表1

| 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目新河与护城河连通子项 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 6190018 | 5715946 |  | 474072 |  |  |
| 1.1 | 其中：西城公司发生的前期费用 | 4212381 | 3996562 |  | 215819 |  |  |
| 1.2 | 其中：项目公司发生的前期费用 | 1977637 | 1719384 |  | 258253 |  |  |
| 二 | 建设单位管理费 | 265779 | 234723 |  | 31056 |  | 工程费 的1%*70% |
|  | 合 计 | 6455797 | 5950669 |  | 505128 |  | 审减率7.82% |

附表2

| 新河与护城河连通子项前期费（西城公司） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 1 | 设计费及税费 | 3384349 | 3287794 |  | 96555 |  |  |
| 2 | 设计代理分摊费 | 26833 | 26166 |  | 54333 |  |  |
| 3 | 设计代理费 | 53666 |  |  |  |  |  |
| 4 | 封孔灌浆地勘 | 70000 | 69828 |  | 172 |  |  |
| 5 | 勘察费 | 150223 | 148171 |  | 2052 |  |  |
| 6 | 工程测量费 | 12116 | 3616 |  | 8500 |  |  |
| 7 | 国土测绘费 | 71384 | 43794 |  | 27590 |  |  |
| 8 | 造价咨询费 | 75996 | 75996 |  | 0 |  |  |
| 9 | 水土保持方案编制费 | 135000 | 115000 |  | 20000 |  |  |
| 10 | 可研报告编制费 | 109893 | 109893 |  | 0 |  |  |
| 11 | 环评报告编制费 | 57561 | 57561 |  | 0 |  |  |
| 12 | 封孔监理费 | 8000 | 1383 |  | 6617 |  |  |
| 13 | 施工图审查费 | 57360 | 57360 |  | 0 |  |  |
|  | 合 计 | 4212381 | 3996562 |  | 215819 |  |  |

附表3

| 新河与护城河连通子项前期费（SPV公司） 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 1 | 设计费 | 298000 | 298000 |  | 0 |  |  |
| 2 | 防洪补救设计费 | 103137 | 99535 |  | 3602 |  |  |
| 3 | 防洪影响评价费 | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  |
| 4 | 水系排滞泵站 基坑监测费 | 126750 | 100932 |  | 25818 |  |  |
| 5 | 工程测绘 | 48562 | 45723 |  | 2839 |  |  |
| 6 | 国土测绘 | 31200 | 31200 |  | 0 |  |  |
| 7 | 造价咨询 | 100734 | 95765 |  | 4969 |  |  |
| 8 | 监理 | 465200 | 439555 |  | 25644 |  |  |
| 9 | 防洪补救监理 | 89512 | 77593 |  | 11918 |  |  |
| 10 | 第三方检测 | 614543 | 431081 |  | 183463 |  |  |
| 10.1 | 常规检测 | 151873 | 142409 |  | 9464 |  |  |
| 10.2 | 特殊检测 | 462670 | 288672 |  | 173999 |  |  |
|  | 合 计 | 1977637 | 1719384 |  | 258253 |  |  |