常财审〔2025〕结字101号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造

配套基础设施建设PPP项目

芙蓉公园桥西及其他片区新建工程前期费

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的芙蓉公园桥西及其他片区新建工程前期费结算进行了评审。

一、工程概况

常德芙蓉公园建设项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2018〕100号立项。项目批复总投资128871万元，其中工程费用69666万元、其他费用48866万元、预备费3724万元。芙蓉公园桥西及其他片区新建工程属该批复内子项工程之一，由杭州园林设计院股份有限公司及常德市沅澧水利水电勘测设计有限责任公司设计，常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司以PPP模式建设，实施机构为常德市住房与城乡建设局。工程位于竹叶路以南，沅安路以北，常丹路以东，桃花源路以西。主要建设内容包括西片区水系土方挖运及回填，抛石挤淤、导流沟、喷射砼护坡、节流围堰、施工便道修筑、施工排水等。西公园内公用建筑及商业建筑工程、道路及铺装工程、景观设施配套工程（包括公共设施及休闲活动设施）、绿化工程、水系连通、桥梁、生态滤池、景观附属工程（给排水、供配电）等。荷叶形人工湿地土石方，新建河堤步道、中心广场、入口台阶、挡土墙、拦水坝，栽植景观绿化、水生植物生态浮床及电气、给排水工程等。智慧谷水系开挖面进行整板固结灌浆，水系底板铺设底板抗冲保护层。桃花源大桥桥底排水管道接驳等。开工时间2020年11月、竣工时间2023年5月。2024年2月2日竣工验收合格。

该工程建安费预算评审总额为225777465元。分别由芙蓉公园桥西片区水系土石方工程（常财审〔2019〕预字452号，预算评审金额26838646元）、芙蓉公园桥西及其他片区工程（常财审〔2021〕预字108号，预算评审金额167516737元）、智慧谷水系防洪补救工程（常财审〔2021〕预字193号、预算评审金额11280695元）、荷叶形人工湿地工程（常财审〔2021〕预字321号、预算评审金额19896524元）、桃花源大桥底排水管道接驳工程（常财审〔2022〕预字220号，预算评审金额244863元）组成。建安费结算评审总额为175445064元（常财审〔2025〕结字94号）。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025062号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书及其它资料；

- 3. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等。

三、评审范围

芙蓉公园桥西及其他片区新建工程的前期费用。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 3. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 可研编制、水保编制费多计，审减8.29万元；

- 2. 地勘、工程测绘费计算基数减少，审减3.47万元；

- 3. 防洪影响评价费多计且与其他项目重复计取，审减6.70万元；

- 4. 设计费计算基数减少，审减12.07万元；

- 5. 监理费计算基数减少，审减57.83万元

- 6. 防洪补救监理费计算基数减少，审减0.54万元；

- 7. 特殊检测费用按实计算未下浮，审减19.88万元；

- 8. 桩基变形监测成果次数多计，收费单价高计，审减1.02万元；

- 9. 国土测绘费少计，审增3.28万元；

- 10. 建设单位管理费基数减少，审减28.07万元。

六、评审结论

该项目送审金额11104669元，审定金额9756590元，审减金额1348079元，审减率12.14%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月31日

抄送：	常德市住房与城乡建设局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 9595849 | 8528475 |  | 1067374 |  |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 81476 | 48062 |  | 33414 |  |  |
| 2 | 水保方案编制费 | 79176 | 29668 |  | 49508 |  |  |
| 3 | 防洪影响评价费 | 100000 | 32953 |  | 67047 |  |  |
| 4 | 勘察费 | 215564 | 195957 |  | 19607 |  |  |
| 5 | 工程测绘费 | 256200 | 241066 |  | 15134 |  |  |
| 6 | 设计费 | 4630895 | 4510164 |  | 120731 |  |  |
| 7 | 造价咨询费 | 320703 | 320703 |  | 0 |  |  |
| 8 | 监理费 | 2039341 | 1461615 |  | 577726 |  |  |
| 9 | 防洪补救监理费 | 160307 | 154259 |  | 6048 |  |  |
| 10 | 常规检测 | 660000 | 660000 |  | 0 |  |  |
| 11 | 特殊检测 | 419047 | 220244 |  | 198803 |  |  |
| 12 | 桩基变形监测 | 287616 | 277376 |  | 10240 |  |  |
| 13 | 智慧谷水系箱涵监测 | 44952 | 43036 |  | 1916 |  |  |
| 14 | 国土测绘费 | 300572 | 333372 |  | -32800 |  |  |
| 二 | 建设单位管理费 | 1508820 | 1228115 |  | 280705 |  | 工程费的0.7% |
|  | 合 计 | 11104669 | 9756590 |  | 1348079 |  | 审减率12.14% |