常财审〔2025〕结字104号

关于柳叶大道西延线杆（管）线转移工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶大道西延线杆（管）线转移工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

柳叶大道西延线（桃花源北路-陬市）工程由常发改投〔2013〕591号文立项批复，项目估算总投资143663万元。柳叶大道西延线杆转工程属于该项目配套建设内容，由中信通信、移动通信、有线电视、电信通信、国防三级网及供水工程等组成，主要工作内容为：敷设光缆、制作光缆接续盒、光缆测试等。

迁改工程由常德段和桃源段组成，其中常德段由湖南新空通信工程有限公司、湖南美联通通信网络维护有限公司、常德市鸿泰电信安装有限责任公司、湖南润建安通信有限公司武陵分公司完成迁改。桃源段由湖南有线桃源网络有限公司、中国电信股份有限公司桃源分公司、桃源县兴中通信安装有限公司、湖南美联通通信网络维护有限公司、桃源县陬市镇自来水厂完成迁改。迁改工程建设时间2015年11月-2018年2月。

常德段预算评审情况为：中信通信预算审定金额238044元（常财审〔2016〕预字190号）；广电通信预算审定金额494757元（常财审〔2016〕预字192号）；移动通信预算审定金额4944510元（常财审〔2016〕预字197号）；联通通信预算审定金额905905元（常财审[2016]预字201号）；国防三级网预算审定金额1081679元（常财审〔2016〕预字203号）；电信通信预算审定金额1705166元（常财审〔2016〕预字204号）；柳西延线与陬市老路顺接整改通信管线迁改工程预算审定金额313598元（常财审〔2016〕预字669号）；柳西延线与陬市老路顺接整改通信管线迁改工程预算审定金额380153元（常财审〔2018〕预字211号）。

2016年5月16日我中心对桃源段出具预算评审报告（常财审〔2016〕预字243号），评审金额为2635894元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022510号结算评审送审单；

2. 常德市城市建设投资集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南建衡达工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住房和建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

7. 湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

9. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10. 常德市财政局投资评审中心出具的迁改工程预算评审报告；

11. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

柳叶大道西延线杆（管）线转移工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）常德段

1. 国防三级网：光缆工程量多计、材料价格偏高；光缆中

继段测试子目错套，审减17.67万元；

2. 联通通信：光缆、光缆测试工程量多计、材料价格偏高，审减13.57万元；

3. 电信通信：光缆、光缆接续盒及光缆测试工程量多计、材料价格偏高，审减46.36万元；

4. 有线电视：光缆工程量多计、材料价格偏高；光缆中继段测试子目错套，审减9.87万元。

（二）桃源段

1. 有线迁改：排污费扣减，光缆按统一定价计取，总价下浮3%等，审减1.08万元；

2. 电信迁改：排污费扣减，光缆按统一定价计取，总价下浮3%等，审减14.48万元；

3. 国防三级网：排污费扣减，光缆按统一定价计取，总价下浮3%等，审减12.1万元；

4. 自来水管道迁改：工程量多计及排污费扣减，总价下浮3%等，审减8.62万元。

（三）其他

1. 超审减付费部分，审减0.49万元；

2. 结算初审付费漏计，审增0.19万元。

六、评审结论

该迁改工程送审金额6940658元，第三方咨询机构审核金额6705095元，评审金额5700066元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月31日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司

附表

| 柳叶大道西延线杆（管）线转移工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 常德段迁改工程 | 5420385 | 4545525 |  | 874860 |  |  |
| 1 |  | 中信通信 | 142826 | 142826 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 国防三级网 | 1231695 | 1054976 |  | 176719 |  |  |
| 3 |  | 联通通信 | 955234 | 819470 |  | 135764 |  |  |
| 4 |  | 电信通信 | 2010730 | 1547087 |  | 463643 |  |  |
| 5 |  | 有线电视 | 500202 | 401468 |  | 98734 |  |  |
| 6 |  | 柳西延线与陬市老路顺接整改通信 | 266100 | 266100 |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 河洑收费站车道改建 | 313598 | 313598 |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 桃源段迁改工程 | 1520273 | 1157517 |  | 362756 |  |  |
| 1 |  | 有线电视 | 208000 | 197242 |  | 10758 |  |  |
| 2 |  | 电信通信 | 463430 | 318678 |  | 144752 |  |  |
| 3 |  | 长途通信 | 36113 | 36113 |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 国防三级网 | 241126 | 120104 |  | 121022 |  |  |
| 5 |  | 自来水管道 | 571604 | 485380 |  | 86224 |  |  |
| 三 |  | 工程费合计 | 6940658 | 5703042 |  | 1237616 |  |  |
| 四 |  | 超审减付费 | 0 | -4975 |  | 4975 |  |  |
| 五 |  | 结算初审付费 | 0 | 1999 |  | -1999 |  |  |
|  |  | 合 计（三+四+五） | 6940658 | 5700066 |  | 1240592 |  | 17.87% |