常财审〔2025〕结字105号

关于环湖路（万金障段）杆转工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的环湖路（万金障段）杆转工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 环湖路（万金障段）建设项目由常发改投资〔2013〕343号文批复立项，立项批复总额28360万元，其中工程费用20036万元，征地拆迁费5523万元、其他费用1451万元，预备费1350万元。迁改工程为立项批复建设配套内容，因道路建设需要对建设范围内原有线电视、移动通信、长途通信、电信通信、国防三级网通信杆线进行迁改。

- 万金障匝道有线网络迁改施工单位为湖南有线常德网络有限公司，合同金额为139935元；环湖路（万金障段）有线电视迁改施工单位为湖南有线常德网络有限公司，合同金额为90011.3元；白鹤山加油站移动中继光缆线路管线迁改施工单位为澧县润建安通信网络技术有限公司，合同金额为290470.48元；S306公路柳叶湖跨湖大桥改造工程长途通信光缆管线迁改施工单位为中国电信股份有限公司常德长途电信线路局，合同金额为250000元；白鹤山加油站电信中继光缆线路管线迁改施工单位为湖南电信股份有限公司常德分公司，合同金额为200388.12元；国防通信光缆管线迁改施工单位为湖南美联通通信网络维护有限公司，合同金额为275604元；移动通信管线迁改施工单位为湖南润建安通信有限公司，合同金额为1000519元；开工日期2016年6月，竣工日期2016年11月。

- 根据2010年第15次政府专题会议纪要精神：城建项目的管、杆线转移预算，由建设单位自行审核，严格把关，结算评审前，付款不得超过自行审核金额的70%，以上杆迁工程均未进行预算评审，结算按实际迁改工程量计价。

资金来源为公司自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022531号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南麒晟工程管理咨询有限公司《关于万金障段环湖路杆转结算初审的报告》及结算审核成果文件（湘麒晟咨审字〔2024〕第0104号）；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价[2016]8号）；

5.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2014]112号）；

6.湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价[2016]160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

环湖路（万金障段）杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 万金障匝道有线网络迁改工程部分工程量多计，审减4.03万元；

2. 环湖路（万金障段）有线电视迁工程部分工程量多计，审减3.28万元；

3. 白鹤山加油站移动中继光缆线路管线迁改工程部分工程量多计，审减9.47万元；

4. S306公路柳叶湖跨湖大桥改造工程长途通信光缆管线迁改光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减15.05万元；

5. 白鹤山加油站电信中继光缆线路管线迁改光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减13.84万元；

6. 国防通信光缆管线迁改光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减14.04万元；

7. 三级网杆转管线迁改工程位置不属于本工程范围予以剔除，审减43.59万元；

8. 移动通信管线迁改光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减24.59万元；

9. 扣税费审减2.18万元；

10. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减1.73万元；

11. 增加第三方咨询机构结算初审付费，审增0.81万元。

六、评审结论

该项目送审金额2874332元，第三方咨询机构审核金额2131938元，评审金额1564379元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月1日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 环湖路（万金障段）杆转工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2874332 | 1595295 | 1279037 | 45.26% |
| 1 | 万金障匝道有线网络迁改工程 | 134307 | 94015 | 40292 |  |
| 2 | 环湖路（万金障段）有线电视迁改工程 | 95794 | 63008 | 32786 |  |
| 3 | 常德市白鹤山加油站移动中继光缆线路管线迁改工程 | 298013 | 203329 | 94684 |  |
| 4 | S306公路柳叶湖跨湖大桥改造工程长途通信光缆管线迁改工程 | 250832 | 100288 | 150544 | 下浮3% |
| 5 | 白鹤山加油站电信中继光缆线路管线迁改工程 | 202430 | 64009 | 138421 |  |
| 6 | 国防通信光缆管线迁改工程 | 265308 | 124931 | 140377 |  |
| 7 | 三级网杆转管线迁改工程 | 435993 | 0 | 435993 | 剔除 |
| 8 | 移动通信管线迁改工程 | 1191655 | 945715 | 245940 | 下浮3% |
| 二 | 扣税 | 0 | -21768 | 21768 |  |
| 三 | 超审减扣施工单位承担的评审费 | 0 | -17290 | 17290 |  |
| 四 | 第三方机构结算初审费 |  | 8142 | -8142 |  |
|  | 合 计 | 2874332 | 1564379 | 1309953 | 45.57% |