常财审〔2025〕结字107号

关于穿紫河中段水系综合治理工程前期费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河中段水系综合治理工程前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

穿紫河中段水系综合治理工程由常发改投〔2015〕245号文批复立项，总投资估算21138万元，其中工程费17756万元，其他费用2375万元，预备费1007万元。主要建设内容由穿紫河（长胜桥-七里桥）景观工程、晓岛桥、船码头附属生态净化工程（变更追加）、夏家垱生态滤池海绵体改造（变更追加）组成。

常德市穿紫河（长胜桥-七里桥）景观工程预算评审金额140792655元（常财审〔2017〕预字389号，其中工程费130012445元，不可预见费6500622元，前期费4279587元），穿紫河中段综合整治（晓岛桥）预算评审金额12847493元（常财审〔2016〕预字754号，其中工程费11220181元，不可预见费561009元，前期费1066303元），船码头附属生态净化工程变更追加批复金额14714899元（2017-0223-BG4）、夏家垱生态滤池海绵体改造变更追加金额7716000元（2017-0213-BG3）。

常德市穿紫河（长胜桥-七里桥）景观工程结算由常德市审计局政府投资审计专业处审核，审定金额231111369元（常审投报〔2018〕87号），穿紫河中段综合整治（晓岛桥）由常德市审计局政府投资审计专业处审核，审定金额12894642元（常审投报〔2019〕53号），船码头附属生态净化工程结算由市审计局移交我中心评审，审定金额11751970元（常财审〔2022〕结字213号），夏家垱生态滤池海绵体改造工程结算由市审计局移交我中心评审，目前在审中。

本次评审前期费主要内容包括规划测绘费、国土测绘费、确权补偿图测绘、国土测绘费、环评费、水保费、可研费、地勘费、公厕地勘费、地勘费、设计费、水保费、防雷费、防洪费、审图费、造价咨询费、监理费、检测费、劳保基金、建设单位管理费。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2022351号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南筑龙工程项目管理有限公司《关于穿紫河中段水系综合治理工程前期费用结算初审的报告》（湘筑龙（常）审字〔2023〕第374号（初））；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2020〕35号）；

6.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》。

三、评审范围

穿紫河中段水系综合治理工程的前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.规划测绘费根据成果文件评审，审减0.23万元；

2.环评费因环境敏感系数审减5.75万元；

3.可研费多计，审减2.33万元；

4.地勘费根据成果文件评审，审减1.98万元；

5.设计费多计，审减58.17万元；

6.水土保持补偿费为非税收入，剔除金额27万元；

7.防洪评价报告编制费多计，审减3.96万元；

7.审图费多计，审减0.16万元；

8.造价咨询费多计，审减2.27万元；

9.监理费多计，审减2.21万元；

10.检测费根据成果文件和合同计算，审减7.83万元；

11.建设单位管理费多计，审减82.85万元；

12.结算初审费审增1.1万元。

六、评审结论

该项目送审金额13715971元，第三方审核金额12342846元，评审金额11779595元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月1日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 穿紫河中段水系综合治理工程项目前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 13715971 | 11768551 | 1947420 | 14.20% |
| 1 | 规划测绘费 | 138034 | 135751 | 2283 | 常德市规划建筑设计院 |
| 2 | 国土测绘费 | 42104 | 42104 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
| 2.1 | 放样钉桩 | 10800 | 10800 | 0 |  |
| 2.2 | 确权补偿图测绘 | 580 | 580 | 0 |  |
| 2.3 | 拔地定桩、地籍测绘、清绘 | 30724 | 30724 | 0 |  |
| 3 | 环境影响评价报告书编制费 | 132600 | 75079 | 57521 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |
| 4 | 水土保持方案报告编制费 | 128000 | 128000 | 0 | 常德中天水利工程设计服务有限公司 |
| 5 | 可行性研究报告编制费 | 126828 | 103540 | 23288 | 常德德金源工程管理有限公司 |
| 6 | 地勘费 | 939342 | 919528 | 19814 | 湖南省常德工程勘察院 |
| 6.1 | 穿紫河中段综合整治地勘费 | 712839 | 694565 | 18274 |  |
| 6.2 | 公厕地勘费 | 31954 | 30414 | 1540 |  |
| 6.3 | 晓岛桥地勘费 | 194549 | 194549 | 0 |  |
| 7 | 设计费 | 3558700 | 2977019 | 581681 |  |
| 7.1 | 穿紫河中段综合整治设计费 | 3180800 | 2695707 | 485093 | 常德市规划建筑设计院 |
| 7.2 | 晓岛桥设计费 | 377900 | 281312 | 96588 | 湘潭市规划建筑设计院 |
| 8 | 水土保持补偿费 | 270003 | 0 | 270003 | 非税，剔除 |
| 9 | 防雷风险评估报告编制费 | 10442 | 10442 | 0 | 常德市防雷中心 |
| 10 | 防洪评价报告编制费 | 137600 | 98000 | 39600 | 常德市水利水电勘察设计院 |
| 11 | 审图费 | 42800 | 41232 | 1568 |  |
| 11.1 | 穿紫河中段综合整治审图费 | 34500 | 34500 | 0 | 常德市联合施工图审查有限责任公司 |
| 11.2 | 晓岛桥审图费 | 8300 | 6732 | 1568 | 湖南湖大工程咨询有限责任公司 |
| 12 | 造价费 | 237529 | 214799 | 22730 |  |
| 12.1 | 晓岛桥咨询费 | 52600 | 29870 | 22730 | 湖南文景工程造价咨询有限公司 |
| 12.2 | 穿紫河中段综合整治咨询费 | 184929 | 184929 | 0 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 |
| 13 | 监理费 | 2717628 | 2695528 | 22100 |  |
| 13.1 | 穿紫河中段综合整治监理费 | 2514028 | 2514028 | 0 | 湖南湖大建设监理有限公司 |
| 13.2 | 晓岛桥监理费 | 203600 | 181500 | 22100 | 常德市旺城建设监理有限公司 |
| 14 | 检测费 | 520601 | 442298 | 78303 |  |
| 14.1 | 穿紫河中段综合整治基桩检测 | 20451 | 16497 | 3954 | 常德鼎信土木工程质量检测中心 |
| 14.2 | 穿紫河中段综合整治常规检测 | 180114 | 140231 | 39883 | 湖南博联工程检测有限公司 |
| 14.3 | 船码头调蓄池及附属工程常规检测 | 82147 | 76700 | 5447 |  |
| 14.4 | 紫桥小区公厕常规检测 | 9627 | 8183 | 1444 |  |
| 14.5 | 晓岛桥常规检测 | 83887 | 68352 | 15535 |  |
| 14.6 | 晓岛桥静载、脉动试验检测 | 139500 | 129800 | 9700 | 湖南金君工程科技有限公司 |
| 14.7 | 晓岛桥基桩检测 | 2925 | 1521 | 1404 | 湖南昌衡工程质量检测有限公司 |
| 14.8 | 南北码头基桩抽检 | 1950 | 1014 | 936 |  |
| 15 | 劳保基金 | 2273700 | 2273700 | 0 | 见凭证，晓岛桥在工程费审计中已计入 |
| 16 | 建设单位管理费（晓岛桥、穿紫河中段、船码头） | 2440060 | 1611531 | 828529 | 工程费的1%，已按审减率同比例扣减 |
| 二 | 结算初审费 | 0 | 11044 | -11044 |  |
|  | 合计 | 13715971 | 11779595 | 1936376 | 14.12% |