常财审〔2025〕结字108号

关于万金路改造及白鹤山集镇提质改造

配套工程前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的万金路改造及白鹤山集镇提质改造配套工程前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

万金路改造及白鹤山集镇提质改造配套工程由市发改委常发改投〔2015〕107号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，由湖南省建设工程项目管理咨询有限公司监理，湖南省建银建筑有限公司施工，施工时间为2015年2月21日至2015年6月1日。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环评费、水保方案编制费、设计费、监理费、造价咨询费、地勘费、检测费、施工图审查费、劳保基金及建设单位管理费。

万金路改造及白鹤山集镇提质改造配套工程结算评审金额32987659元（常财审〔2022〕结字198号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025115号结算评审送审单；

2.常德市金禹能源集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南银华工程咨询有限公司《万金路（松风路—东山路）改造前期费结算审核报告》；

4．财政部《 关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

5．国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）；

6．国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）

7．国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号）

9．湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服[2009]81号）；

10．湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服[2009]186号）；

11．湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服[2012]76号）；

12．常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

13．常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》；

14.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

15.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》。

三、评审范围

万金路改造及白鹤山集镇提质改造配套工程前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环评费多计，审减2.29万元；

2.水保方案编制费多计，审减1.5万元；

3.设计费多计，审减25.58万元；

4.监理费多计，审减19.74万元；

5.造价咨询费多计，审减16.22万元；

6.检测费多计，审减0.23万元；

7.地勘费多计，审减5.47万元；

8.建设单位管理费多计，审减13.45万元；

9.结算初审费审增1万元。

六、评审结论

前期费送审金额3330191元，第三方审核金额2658056元，评审金额2495460元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月1日

抄送:常德市金禹能源集团有限公司

附表

| 万金路改造及白鹤山集镇提质改造配套 工程前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费用 | 3330191 | 2485388 | 844803 |  |
| 1 | 可研编制费 | 0 | 0 | 0 | 本次不评审 |
| 2 | 环评费 | 61690 | 38750 | 22940 |  |
| 3 | 水保方案编制费 | 75000 | 60000 | 15000 |  |
| 4 | 设计费 | 774800 | 518984 | 255816 |  |
| 5 | 监理费 | 662000 | 464633 | 197367 |  |
| 6 | 造价咨询费 | 246250 | 83998 | 162252 |  |
| 7 | 地勘费 | 178947 | 124285 | 54662 |  |
| 8 | 检测费（主检） | 155728 | 153420 | 2309 |  |
| 9 | 施工图审查费 | 16500 | 16500 | 0 |  |
| 10 | 自来水给水增加费 | 0 | 0 | 0 | 本次不评审 |
| 11 | 白鹤山牌坊题字费 | 0 | 0 | 0 | 本次不评审 |
| 12 | 电费 | 0 | 0 | 0 | 本次不评审 |
| 13 | 建设单位管理费 | 329876 | 195419 | 134457 |  |
| 14 | 劳保基金 | 829400 | 829400 | 0 |  |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 10072 | -10072 |  |
|  | 合 计 | 3330191 | 2495460 | 834731 | 审减率25.06% |